Hierbij ontvangt U de herbeoordeling PAS voor het N2000 gebied Elperstroom (28) gelegen in de provincie Drenthe.

De rapportage is opgesteld door DLG/SBB in opdracht van de Programma Directie N2000 op basis van de aangeleverde info.. Contactpersoon voor de rapportage is (regionaal coördinator PAS DLG) Christina Schipper-Hulshof, telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 06 52401234.

Eindconclusie van de rapportage:

De hydrologische maatregelen die op korte termijn noodzakelijk zijn worden integraal uitgevoerd. Zonder spoedige realisatie zal het kalkmoeras op korte termijn verdwijnen.

Voor nu en in de voorzienbare toekomst blijven de depositiewaarden te hoog voor het habitattype heischraal grasland (H6230). Door gericht beheer en inrichting kunnen de gestelde doelen ten aanzien van dit habiattype wel worden gerealiseerd.

De huidige depositiewaarden voor de habitattypen vochtige heide (H4010), blauwgrasland (H6410) en kalkmoeras (H7230) zijn hoger dan hun respectievelijke KDW-waarden. In de voorzienbare toekomst (2030) zal de depositie dalen tot waarden om en nabij de KDW-waarden.  Door gericht beheer en inrichting kunnen de gestelde doelen ten aanzien van deze habitattypen wel worden gerealiseerd.

In de oorspronkelijke versie is sprake van de noodzakelijke aankoop van 29 ha grond. Inmiddels is daarvan 6,5 ha aangekocht. De oppervlaktes en kosten zijn dienovereenkomstig aangepast (resterend: 22,5 ha).

De kosten per hectare zijn gesteld op 30.000 euro.

De kosten voor de tweede en derde beheerplanperiode zijn grotendeels afhankelijk van de uitkomst van het voorgestelde hydrologische onderzoek en de ontwikkeling van de habitattypen.

De indeling per habitattype is als volgt:

H4010A: 1a

H6230: 1a

H6410: 1a

H7230: 1b

Het gebied wordt ingedeeld in de categorie: 1b

Dit is niet afwijkend van het eerdere oordeel.

Aandachtspunten :

Bij de interpretatie van de rapportage dienen de volgende aandachtspunten te worden betrokken:

| T.a.v. Onderdeel Stappenplan | Toelichting |
| --- | --- |
| - Berekeningen Aerius | Er is gebruik gemaakt van Aerius versie 1.4.1. |
| - Monitoring | Verdere monitoring moet nog worden uitgewerkt. |
| - Opstellen herstelstrategieën | - Er zal nog een medebeoordeling van de tekst plaatsvinden. |
| - Ontwikkelbehoefte/-ontwikkelruimte | Voor het verder uitwerken van de ontwikkelruimte/-behoefte wordt de landelijke instructiedag afgewacht. |
| - Confrontatie | Zonder voldoende herstel van het hydrologische systeem zal er onvoldoende buffering aanwezig zijn om het kalkmoeras en op termijn ook het blauwgrasland in stand te houden |
| - Ontbrekende kennis | Het is onvoldoende duidelijk of de voorgestelde maatregelen voldoende bufercapaciteit opleveren voor het kalkmoeras. |
| - Begroting kosten | Het totaalbedrag van de begrote kosten voor het uitvoeren van de herstelmaatregelen bedraagt € 1.579.000,- De bedragen in de begroting is voor de eerste beheerplanperiode (6 jaar), exclusief staartkosten en BTW. De kosten voor de tweede en derde beheerplanperiode zijn grotendeels afhankelijk van de uitkomsten van hydrologisch en vegetatieonderzoek. |

Wat moet er na 1 april nog worden uitgewerkt voor dit N 2000 gebied?

Nadat AERIUS volgende versies bekend zijn moet worden nagegaan of de huidige conclusies mogelijk kosten worden aangepast

Gebiedsoverstijgende opmerking die uw inziens dient te worden opgenomen in de provinciale rapportage: Het uitgangspunt bij het opstellen van de PAS-maatregelen is dat het reguliere beheer doorgang vindt en dat de noodzakelijke hydrologische randvoorwaarden aanwezig zijn. Verondersteld wordt dat er tijdige en volledige dekking is van de reëel geachte kosten behorende bij deze maatregelen. De discussie of bij blijvende overschrijding van de KDW-waarden in een gebied wel of niet ontwikkelruimte kan worden uitgegeven valt buiten deze herstelstrategie.

Slotopmerking

Met de herstelmaatregelen welke nu zijn uitgewerkt en voorgesteld is het mogelijk de gestelde doelen voor de stikstofgevoelige habitattypen te behouden en waar nodig mogelijk uit te breiden. De categorie indeling blijft dan ook 1b.

Onder aandachtspunt wordt hier verstaan een belangrijke opmerking die noodzakelijk is voor de juiste interpretatie van de rapportage.