Natura2000-beheerplan Rottige Meenthe & Brandemeer

Plan van Aanpak

Versie			0.2

Datum	7 mei 2012

Status:	concept

Colofon

| Opdrachtgever Opdrachtnaam | Minsterie EL&I Natura2000-beheerplan Rottige Meenthe & Brandemeer |
| --- | --- |
| Opdrachtnummer | gebiedsnummer 18 |
| Versie | 0.2 |
| Contactpersoon | Jetty Koopman projectleider telefoonnummer Adresgegevens |
| Auteurs | Arjan Stroo Ilka Kerssies |

Inhoud

Colofon—2

1 	Korte samenvatting opdracht—4

2 	Inleiding—5

3	Doelstelling—5

4	Opdrachtomschrijving—13

4.1	Resultaten—13

4.2	Randvoorwaarden—14

4.3	Afbakening—15

5	Opdrachtplanning—17

5.1	Planning—17

5.2	Mijlpalen—Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

6	Opdrachtkosten en voorwaarden—17

6.1	Begroting ureninzet—Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

6.2	Begroting overige kosten—Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

6.3	Verrekening kosten—Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

7	Organisatie, communicatie en kwaliteitsborging—18

7.1	Organisatie—18

7.2	Communicatie—20

7.3	Informatie—20

7.4 	Kwaliteitsborging—21

8	Risico-analyse—Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

9	Opdrachtevaluatie—29

# 1 	Korte samenvatting opdracht

In maximaal 6 of 7 zinnen de essentie van de offerte.

### Welk probleem wordt opgelost?

### Welk resultaat wordt gehaald?

### Welke randvoorwaarden (bijv. kosten, mijlpalen, doorlooptijd) zijn van belang?

# 2 	Inleiding

De Europese Unie heeft zich ten doel gesteld de achteruitgang van de biodiversiteit een halt toe te roepen, door onder meer het realiseren van een netwerk van natuurgebieden. Hierbij zijn de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn belangrijke instrumenten.

In de Vogel- en Habitatrichtlijn is bepaald dat de lidstaten speciale gebieden aanwijzen voor de kwetsbare soorten en habitattypen: de zogenaamde Natura2000-gebieden. Dit zijn gebieden die geschikt zijn om het duurzaam voortbestaan van de meest bedreigde soorten en habitattypen te verzekeren. Nederland draagt met 162 gebieden bij aan het realiseren van het Natura 2000-netwerk.

Voor alle Natura2000-gebieden moet op grond van de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 een beheerplan worden vastgesteld. Dit moet plaatsvinden binnen drie jaar na aanwijzing van het gebied als Natura2000-gebied. In de beheerplannen is aangegeven welke beleid- en beheermaatregelen nodig zijn om de instandhoudingsdoelstellingen van habitattypen en soorten in het betreffende gebied te realiseren en hoe één en ander zich verhoudt tot andere vormen van (bestaand) gebruik. Het beheerplan biedt tevens handvatten voor het toepassen van het afwegingskader voor de vergunningverlening in het kader van de (gewijzigde) Natuurbeschermingswet 1998. Het beheerplan is geldig voor 6 jaar, waarna een evaluatie zal plaatsvinden. Na de evaluatie zal het beheerplan, zonodig in aangepaste vorm, opnieuw worden vastgesteld.

Met het beheerplan wordt duidelijkheid geboden aan beheerders, gebruikers en belanghebbenden over activiteiten in en rondom het Natura2000-gebied welke niet zijn toegestaan zonder dat deze eerst getoetst zijn aan artikel 19j van de Natuurbeschermingswet (Habitattoets). Maar ook welke activiteiten op wettelijke gronden geen vergunning behoeven, omdat ze de instandhoudingsdoelstellingen in het gebied niet in gevaar brengen.

Het Ministerie van EL&I neemt het voortouw voor het opstellen van de beheerplannen voor de Natura2000-gebieden waarvan Staatsbosbeheer het grootste deel in eigendom dan wel beheer heeft. Het ontwerp-aanwijzingsbesluit is 24 september 2009 ter visie gelegd. Er zijn diverse reacties opgekomen. Op dit moment (april 2012) ligt er een 99% versie bij Directie Regionale Zaken (DRZ) / Directie Regio & Ruimtelijke economie (DR&RE). Daarin worden de sinds de publicatie iets gewijzigde doelen geformuleerd en voor commentaar aan de provincie en DLG gestuurd. De Directie Natuur / Directie Natuur & Biodiversiteit (DN&B) van het Ministerie van EL&I heeft Dienst Landelijk Gebied de opdracht gegeven om voor deze gebieden de plannen in samenwerking met Staatsbosbeheer op te stellen.

Het voorliggende plan van aanpak beschrijft het proces met betrekking tot het beheerplan voor het Natura2000-gebied Rottige Meenthe & Brandemeer, dat voornamelijk in eigendom is en beheerd wordt door Staatsbosbeheer. Het gebied is gelegen in zuidelijk Friesland, in de gemeente Weststellingwerf.

## Leeswijzer

Het voorliggende plan van aanpak beschrijft het proces zoals deze in 2012 en 2013 doorlopen zal worden om tot een concept beheerplan Rottige Meenthe & Brandemeer te komen. Achtereenvolgens wordt het doel en de ambitie van het beheerplan beschreven. Vervolgens wordt het resultaat beschreven en onder welke voorwaarden, kosten en organisatievorm dit gaat plaatsvinden. Als laatste wordt aangegeven welke risico’s aanwezig zijn en hoe daar rekening mee kan worden gehouden (nog aanpassen op indeling). Het plan van aanpak dient als basis om de voortgang te bewaken en om tijdig bij te kunnen sturen in het proces.

# 3	Natura 2000-gebied Rottige Meenthe & Brandemeer (18)

Als basis van de doelen van het Natura2000-gebied Rottige Meenthe & Brandemeer is het ontwerp-aanwijzingsbesluit genomen van 24 september 2009. Sinds deze datum zijn echter al een aantal wijzigingen onofficieel doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn wel van invloed op het op te stellen beheerplan. In dit plan van aanpak zal dan ook als uitgangspunt de aangepaste doelen uit de onofficiële 99% versie worden gehanteerd.

De belangrijkste wijzigingen ten aanzien van het concept-aanwijzingsbesluit zijn de toevoeging van habitatrichtlijnsoorten en het verwijderen van de complementaire doelen ten aanzien van de vogelrichtlijnsoorten roerdomp en grote. De begrenzing is aangegeven op de bij de conceptaanwijzing behorende kaart (bijlage bij PvA?). Het gebied is alleen aangewezen onder de Habitatrichtlijn (2003) en beslaat een oppervlak van ongeveer 1.360 ha (bruto). Daarnaast heeft het gebied een wateropgave.

Aangezien het nog een concept-aanwijzingsbesluit betreft kunnen nog wijzigingen plaatsvinden.

## 3.1	Habitattypen

##### Tabel 3.1 Habitattypen uit concept-aanwijzingsbesluit/99% versie

| Code | Habitattype* | Staat van instand-houding | Doelstelling op oppervlakte | Doelstelling op kwaliteit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H3150 | Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden | - | > | > |
| H4010 | Vochtige heiden (laagveen) | - | > | > |
| H6410 | Blauwgraslanden |  | > | > |
| H7140A | Trilvenen | -- | > | > |
| H7140B | Veenmosrietlanden | - | = | = |
| H7210 | Galigaanmoerassen | - | = | = |
| H91D0 | hoogveenbossen | - | = | = |

- In de habitattypen zijn in de onofficiële 99% versie geen wijzigingen opgetreden ten aanzien van het conceptbesluit

Legenda: 	staat van instandhouding

-	matig gunstig

--	zeer ongunstig

doelstelling

- >	uitbreiding

=	behoud

###### H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden

Doel: 	Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.

Toelichting:	Er is een relatief grote oppervlakte open water aanwezig dat behoort tot dit habitattype. In het gebied zijn goede mogelijkheden aanwezig voor uitbreiding van de oppervlakte en verbetering van de kwaliteit.

###### H4010 Vochtige heiden

Doel:	Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit vochtige heiden (laagveengebied) (subtype B).

Toelichting: 	Het habitattype vochtige heiden, laagveengebied (subtype B) komt in dit laagveengebied op kleine schaal voor in een matige kwaliteit. Het gebied biedt mogelijkheden voor enige uitbreiding van de oppervlakte en verbetering van de kwaliteit van het subtype vanwege de grote oppervlakte veenmosrietlanden (H7140B).

###### H6410 Blauwgraslanden

Doel:	Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.

Toelichting: 	Het habitattype blauwgraslanden komt met kleine oppervlaktes op enkele plekken voor in het gebied. De bestaande vegetatie is aanwezig in matige kwaliteit. Er bestaan goede ontwikkelingspotenties voor het uitbreiden van de oppervlakte en verbetering van de kwaliteit van het habitattype.

###### H7140 Overgangs- en trilvenen

Doel: 	Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit overgangs- en trilvenen, trilvenen (subtype A) en behoud oppervlakte en kwaliteit overgangs- en trilvenen, veenmosrietlanden (subtype B).

Toelichting 	In Rottige Meenthe & Brandemeer is het subtype trilvenen (subtype A) over het algemeen in matig ontwikkelde vorm aanwezig. Over een kleine oppervlakte is het subtype trilvenen ook in goed ontwikkelde vorm aanwezig. Het subtype veenmosrietlanden (subtype B) is in goed ontwikkelde vorm aanwezig. Door natuurlijke successie kan zich hieruit het habitattype vochtige heiden, laagveengebied (H4010B) ontwikkelen. Voor behoud van de oppervlakte is een ontwikkeling van veenmosrietlanden uit rietlanden en jongere verlandingsstadia noodzakelijk.

###### H7210 *Galigaanmoerassen

Doel:	Behoud oppervlakte en kwaliteit.

Toelichting: 	In het gebied komt het habitattype galigaanmoerassen over een kleine oppervlakte in matig ontwikkelde vorm voor met weinig potentie voor herstel. Het type maakt onderdeel uit van de rietklasse en behoort tot de ruige galigaanvegetaties.

###### H91D0 *Hoogveenbossen

Doel:	Behoud oppervlakte en kwaliteit.

Toelichting: 	Het habitattype hoogveenbossen vormt een natuurlijke component in het landschapsmozaïek. Het habitattype komt over een relatief klein areaal voor en is van matige tot goede kwaliteit.

## 3.2	Habitatrichtlijnsoorten

##### Tabel 3.2. Habitatrichtlijnsoorten uit concept-aanwijzingsbesluit/99%versie

| Code | Habitatrichtlijnsoort | Staat van instand-houding | Doelstelling |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | leefgebied |  |  |
|  |  |  | omvang | kwaliteit | populatie |
| H1016* | Zeggekorfslak | ? | = | = | = |
| H1042 | Gevlekte witsnuitlibel | -- | > | > | > |
| H1060 | Grote vuurvlinder | -- | > | > | > |
| H1082* | Gestreepte waterroofkever | ? | = | = | = |
| H1134 | Bittervoorn | - | = | = | = |
| H1149 | Kleine modderkruiper | + | = | = | = |
| H1318 | Meervleermuis | - | = | = | = |
| H1903 | Groenknolorchis | -- | > | > | > |
| H4056* | Platte schijfhoren | ? | = | = | = |

* toegevoegde soort 99% versie tov conceptbesluit

Legenda:	staat van instandhouding

+	gunstig

- -	matig ongunstig

- --	zeer ongunstig

- ?	onbekend (toegevoegde doelen)

- doelstelling

- +	uitbreiding

=	behoud

###### H1016 Zeggekorfslak

Doel:	Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.

Toelichting:	De zeggekorfslak is op verschillende locaties in het gebied waargenomen. De soort is aangetroffen in aantallen variërend van enkele tot enkele tientallen exemplaren.

###### H1042 Gevlekte witsnuitlibel

Doel: 	Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie tot een duurzame populatie.

Toelichting:	De gevlekte witsnuitlibel heeft landelijk een zeer ongunstige staat van instandhouding door het tekort aan leefgebied en de landelijk te geringe populatiegrootte. Het gebied omvat een vrij groot deel van het potentiële leefgebied en biedt kansen voor toename van de populatie.

###### H1060 Grote vuurvlinder

Doel:	Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie tot een duurzame populatie van tenminste 1.000 volwassen individuen.

Toelichting:	De relatief kleine populatie grote vuurvlinders in dit gebied is één van de drie populaties in Nederland. Het gebied omvat een groot deel van het potentiële leefgebied. Verbetering van de kwaliteit van het leefgebied hangt nauw samen met de aanwezigheid van warm microklimaat, zomerbloeiende nectarplanten en jaarrond onverstoorde verlandingsvegetaties. Een uitgebreid leefgebied is van belang in verband met de grote mobiliteit van de vlinders.

###### H1082 Gestreepte waterroofkever

Doel:	Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.

Toelichting:	Het voorkomen van de gestreepte waterroofkever in dit gebied is pas sinds 2008 bekend. Bij gerichte inventarisaties is de soort verspreid over beide deelgebieden in relatief grote aantallen gevonden. De soort heeft landelijk een zeer ongunstige staat van instandhouding en is vrijwel geheel beperkt tot laagveenmoerassen.

###### H1134 Bittervoorn

Doel:	Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.

Toelichting:	De bittervoorn is op enkele locaties in het gebied aangetroffen. Het gebied ligt binnen het hoofdverspreidingsgebied van de soort. De populatie kan zich hier duurzaam handhaven in relatie met bittervoorns buiten het gebied.

###### H1149 Kleine modderkruiper

Doel: 	Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.

Toelichting:	Binnen de Rottige Meenthe & Brandemeer zijn verschillende waarnemingen van de kleine modderkruiper bekend. Het is aannemelijk dat de kleine modderkruiper op veel meer locaties binnen en buiten dit gebied voorkomt. De bijdrage van dit gebied aan de verspreiding van de kleine modderkruiper is relatief gering. De soort komt in Nederland algemeen voor.

###### H1318 Meervleermuis

Doel:	Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.

Toelichting:	Het gebied fungeert als foerageergebied voor meervleermuizen die overdag in de gebouwen in de wijde omgeving verblijven (actieradius 10 km). Vlakbij het gebied, in Kuinre en Ossenzijl, liggen twee van de grootste kraamverblijven van Nederland met elk maximaal 400 individuen. Verder zijn er tot nu toe kraamverblijven bekend in Oldemarkt en Schoterzijl (met enkele tientallen tot meer dan 100 individuen). De dichtheid van meervleermuizen in de omgeving is vrij hoog, maar de populatie is kwetsbaar doordat deze zich in slechts enkele verblijven bevindt. Belangrijke vliegroutes naar het gebied zijn onder andere de Jonkers- of Helomavaart, Kuinder of Tjonger, Pier Christiaansloot, Linde en de Ossenzijlersloot.

###### H1903 Groenknolorchis

Doel:	Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit biotoop voor uitbreiding populatie.

Toelichting:	In het gebied komt een kleine populatie van de groenknolorchis voor in trilvenen. Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit biotoop vallen samen met het doel voor uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit van het habitattype overgangs- en trilvenen, trilvenen (H7140A).

###### H4056 Platte schijfhoren

Doel:	Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.

Toelichting:	In de Rottige Meenthe komt de platte schijfhoren algemeen voor, waarbij de nadruk ligt op heldere voedselarme wateren. De soort komt op meer plaatsen en in hogere dichtheden voor wanneer de diversiteit aan onderwaterplanten toeneemt.

## 3.3	Kernopgaven

Tabel 3.3. Kernopgaven bij habitattype

|  |  | Kernopgaven |
| --- | --- | --- |
| H3150 | Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden | 4.08,W |
| H4010B | Vochtige heiden (laagveengebied) | 4.09,W |
| H6410 | Blauwgraslanden | 4.09,W 4.15,W |
| H7140A | Overgangs- en trilvenen (trilvenen) | 4.09,W |
| H7140B | Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) | 4.09,W |
| H7210 * | Galigaanmoerassen | 4.09,W |
| H91D0 * | Hoogveenbossen | 4.09,W |

W Kernopgave met wateropgave

Opgave landschappelijke samenhang en interne compleetheid (Meren en moerassen)

Behoud en herstel van samenhang tussen slaapplaatsen en foerageergebieden in het bijzonder voor grasetende watervogels en meervleermuizen (de belangrijkste kraamkamerfunctie en slaapfunctie van de meervleermuis ligt vooral in gebouwen buiten de Natura 2000 gebieden). Voor afgesloten zeearmen en randmeren behoud van de specifieke betekenis van de verschillende onderdelen voor habitattypen

en vogels. Herstel van mozaïek van verlandingsstadia van open water tot moerasbos en herstel van gradiënt watertypen (inclusief brak) met name in het deellandschappen Laagveen.

###### 4.08 Evenwichtig systeem

Nastreven van een meer evenwichtig systeem (waterkwaliteit, waterkwantiteit en hydromorfologie): waterplantengemeenschap (voor kranswierwateren H3140 en meren met krabbenscheer en fonteinkruiden H3150), zwarte stern A197, platte schijfhoren H101X en vissen zoals o.a. bittervoorn H1134, grote modderkruiper H1145, kleine modderkruiper H1149 en insecten, zoals gevlekte witsnuitlibel H1042 en gestreepte waterroofkever H1082.

###### 4.09 Compleetheid in ruimte en tijd

Alle successiestadia laagveenverlanding in ruimte en tijd vertegenwoordigd: overgangs- en trilvenen (trilvenen en veenmosrietlanden) H7140_A en H7140_B met onder meer grote vuurvlinder H1060, groenknolorchis H1903 en vochtige heiden (laagveengebied) H4010_B, blauwgraslanden H6410, galigaanmoerassen *H7210 en hoogveenbossen H91D0, in samenstelling met gemeenschappen van

open water.

4.15 Vochtige graslanden

Herstel inundatie, behoud en nieuwvorming blauwgraslanden H6410, glanshaver- en

vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart) H6510_B, met name kievitsbloemhooilanden, mede als leefgebied van de kemphaan A151 en watersnip A153.

Figuur 1 Locatie en ontwerp-begrenzing en habitattypen Natura2000-gebied Rottige meenthe (let op heischrale graslanden niet in ontwerp besluit)

# 4	Opdrachtomschrijving

## 4.1	Doelstelling

Het doel is een verrassingsvrij, haalbaar en betaalbaar beheerplan op te stellen dat is opgesteld conform deel 3 van het naslagwerk Natura2000 en is gecommuniceerd met belanghebbenden. Het beheerplan dient binnen drie jaar na aanwijzing te zijn goedgekeurd. In het beheerplan wordt uitgegaan van de instandhoudingsdoelstellingen zoals deze zijn verwoord in het aanwijzingsbesluituitgangspunt  wordt uitgegaan van het aanwijzingsbesluit met de daarin bepaalde instandhoudingsdoelstellingen. De formele aanwijzingsprocedure is echter uitgesteld door de staatssecretaris en het is onbekend wanneer deze weer wordt gestart.

Het Natura 2000-beheerplan beschrijft de resultaten die bereikt dienen te worden om het behoud of het herstel van de natuurlijke habitats en soorten mogelijk te maken. Het beheerplan geeft daarnaast een overzicht op hoofdlijnen van instandhoudingsmaatregelen die in de planperiode genomen moeten worden om de beoogde resultaten te behalen. Tenslotte gaat het beheerplan in op bestaand gebruik en geeft inzicht hoe met externe werking (de activiteiten buiten het natura2000 gebied die wel invloed hebben op de instandhoudingsdoelstellingen) omgegaan moet worden. Verder wordt in het beheerplan een globale raming van de kosten aangegeven met de dekking en zullen monitoringsaspecten worden benoemd. Hiermee is het Natura 2000-beheerplan bij uitstek het middel om duidelijkheid te scheppen welke plannen uitgevoerd kunnen worden, welke activiteiten mogelijk zijn en welke beheermaatregelen genomen moeten worden.

Aan de beheerplannen is een belangrijke functie toegekend ten aanzien van vergunningverlening in het kader van de (gewijzigde) Natuurbeschermingswet 1998. Sinds de invoering van de Crisis- en Herstelwet is het bestaand gebruik tot 31 maart 2010 in principe vergunningvrij. In het beheerplan zullen dan ook voornamelijk activiteiten worden beschreven met een negatief effect op de instandhoudingsdoelstellingen worden opgenomen.

Het plan dient goed te worden gecommuniceerd met grondeigenaren en andere belanghebbenden, als ook met betrokkenen bij het waterschap, gemeente en de provincie.

Het beheerplan zal dan verrassingsvrij de vaststellingsprocedure in gaan. Daarmee wordt bedoeld dat via de betrokken organisaties iedereen met een belang in het gebied op de hoogte kan zijn van het beheerplan en dat uit het plan duidelijk valt op te maken welke activiteiten vergunningsvrij en welke vergunningsplichtig zijn.

Bij de oplevering van het plan dient in de planning rekening te worden gehouden met het tijdig kunnen vaststellen van het beheerplan door het bevoegd gezag het beheerplan op inhoudelijk en bestuurlijk verantwoorde wijze tijdig kan vaststellen.

## 4.1	Resultaten

Aan het eind van het project wordt een conceptbeheerplan opgeleverd voor het het natura2000-gebied Rottige Meenthe & Brandemeer. Hierin is uitgegaan van het aanwijzingsbesluit met de daarin benoemde instandhoudingsdoelstellingen. In het concept-beheerplan zullen in ieder geval de volgende punten aan de orde komen:

- Een omschrijving van de instandhoudingsdoelstellingen met een toekomstvisie (kunnen doelen worden gehaald en hoe worden ze gehaald)

- Een beschrijving van het bestaand en nieuw gebruik met een negatief effect op de instandhoudingsdoelstellingen.

- Een vertaling en onderbouwing hoe wordt omgegaan met activiteiten die onverenigbaar zijn met de instandhoudingsdoelstellingen (knelpunten)

- Een vertaling en onderbouwing hoe wordt omgegaan met activiteiten die belemmerend werken op de instandhoudingsdoelstellingen (richting geven aan)

- Uitwerking van maatregelen naar kosten (globaal) en een voorstel tot dekking

- Een beschrijving van hoe de ontwikkelingsruimte in het gebied wordt voorgesteld

- Een beschrijving hoe het toetsingskader voor de vergunningverlening in het kader van de natuurbeschermingswet geregeld wordt in relatie tot het Natura2000-gebied Rottige Meenthe & Brandemeer. Welke activiteiten kunnen zonder vergunning dan wel met een aanschrijvingsbevoegdheid doorgang vinden en welke activiteiten zijn vergunningplichtig.

## 4.2	Randvoorwaarden

Om de doelstelling te kunnen realiseren moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

- Dienst Landelijk gebied zal het concept-beheerplan Rottige Meenthe & Brandemeer opleveren nadat het aanwijzingsbesluit Rottige Meenthe & Brandemeer definitief is vastgesteld

- Dienst Landelijk gebied zal het concept-beheerplan Rottige Meenthe & Brandemeer opleveren zodra het Toetsingskader Ammoniak is vastgesteld, zoals verwoord in de regeling programmatische aanpak stikstof (PAS)

- Het Ministerie EL&I stellen voldoende budget en uren ter beschikking aan Dienst Landelijk Gebied

- Staatsbosbeheer levert en is verantwoordelijk voor de tijdige aanlevering van de inhoudelijke inbreng met betrekking tot:

- Ecologische gebiedsbeschrijving (instandhoudingsdoelstellingen / ecologie / hydrologie / eigendom / habitattypen / soorten / (a)biotiek / historisch perspectief).

- Beschrijving bestaand gebruik te aanzien van het natuurgebruik.

- Analyse van knelpunten, potenties en oplossingsrichtingen t.a.v. huidig gebruik én instandhoudingsdoelstellingen. Dit aspect dient in samenwerking met Dienst Landelijk Gebied te worden opgepakt.

- Visieontwikkeling: hoe doelstellingen te realiseren? Dit aspect dient in samenwerking met Dienst Landelijk Gebied te worden opgepakt.

- Omschrijving van inrichting- en beheermaatregelen om instandhoudingsdoelstellingen te halen.

- Uitwerking maatregelen naar kosten

- monitoringsplan

- De door het Ministerie LNV opgestelde ‘Handreiking beheerplannen’ wordt als leidraad gebruikt voor de inhoudelijke en procedurele voorwaarden.

- Bij de inventarisatie van het bestaand gebruik zullen de sectornotities zoals geformuleerd door de diverse belangenbehartigers als basis worden gebruikt.

## 4.3	Afbakening

Dienst Landelijk Gebied draagt zorg voor de algehele coördinatie, redactie en overleg met bevoegd gezag en neemt het initiatief tot overleggen met de werk- en klankbordgroep en overige belanghebbenden.

Dienst Landelijk Gebied neemt zelf geen politieke beslissingen. Bij probleemgevallen wordt contact opgenomen met Directie Regionale Zaken-Regio Noord van het Ministerie van EL&I (DRZ). DRZ zal in deze gevallen beslissen welke koers gevaren wordt. Dienst Landelijk Gebied moet in deze gezien worden als onafhankelijke uitvoeringsdienst.

In grote lijnen zal duidelijkheid verschaft worden over uitvoering- en beheerkosten en over eventuele subsidiemogelijkheden.

In het kader van het beheerplan wordt geen aanvullend veldonderzoek uitgevoerd. Dienst Landelijk Gebied dient geconstateerde omissies in de beschikbare informatie wel te signaleren. Indien in bepaalde situaties door de opdrachtgever aanvullend onderzoek wordt gewenst, zullen hier nadere afspraken over worden gemaakt.

Het beheerplan is louter gericht op de doelstellingen in het aanwijzingsbesluit. Mochten deze doelstellingen niet samen gaan met overige aanwezige natuurwaarden, zal hier melding van worden gemaakt bij DRZ. Deze zal hier een beslissing over moeten nemen.

De lijst van het aanwezige bestaand gebruik blijft tot de afronding van het concept-beheerplan een concept, zodat deze op elk moment in het proces nog kan worden aangepast.

De Programmatische Aanpak Stikstof heeft maatregelen benoemd die in het kader van het omgaan met en terugdringen van de stikstofdepositie in het gebied genomen zouden moeten worden. Dit is nadrukkelijk geen gebiedsproces, maar wel is een voorschot genomen op het kader waarbinnen deze maatregelen zich zouden moeten afspelen, ook financieel.

Alle activiteiten waarvan op voorhand in redelijkheid niet of niet op tijd kan worden bepaald of deze een negatief effect hebben op de instandhoudingsdoelstellingen, worden buiten het beheerplan gehouden.

Dienst Landelijk Gebied levert het concept-beheerplan; het Ministerie van Economische zaken, Landbouw & Innovatie en de provincie Fryslân stellen het plan vast.

Sinds de invoering van de CHW hoeft niet al het bestaand gebruik opgesomd te worden. In principe is al het gebruik van voor 31 maart 2010 vergunningvrij. Indien blijkt dat gebruik aanwezig met significante negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen dan kan het bevoegd gezag (provincie) zijn aanschrijvingsbevoegdheid gebruiken. Vanuit het beheerplan / de beheerdoelen kan verder wel richting worden gegeven aan activiteiten. Er kan bijvoorbeeld worden aangegeven welke aspecten nog nader onderzoek behoeven (‘richting geven aan de toekomst’).

In het gebiedsproces worden betrokken en belanghebbende partijen (eigenaren, beheerders, belangengroepen e.d.) in staat gesteld om te participeren in het proces. Dienst Landelijk Gebied zal zorgen dat de aanpak van het planproces duidelijk en transparant is en zal tussentijds resultaten met belanghebbenden communiceren.

Het Programma van Eisen, zoals beschreven in de “Handreiking Beheerplannen”2, zal als basis dienen voor de op te stellen beheerplannen.

Het beheerplan zelf is formeel gezien vormvrij, maar binnen deze opdracht zal wel gestreefd worden naar uniformiteit. Er is door Dienst Landelijk Gebied-CP een blauwdruk gemaakt voor de beheerplannen om deze uniformiteit te waarborgen. Wel kan van deze blauwdruk worden afgeweken indien de situatie daar om vraagt.

Zaken die DLG in het kader van deze opdracht niet uitvoert of de verantwoording ervan overneemt zijn:

- Het proces van het beantwoorden van zienswijzen en inspraakreacties, dit ligt bij het Ministerie van EL&I. Wanneer voor het opstellen van het concept-beheerplan een antwoord wordt verwacht op een zienswijze noodzakelijk is, wordt dit door Dienst landelijk gebied teruggelegd bij de opdrachtgever. De opdrachtgever beslist of het tijdpad van het project wordt aangepast.

- De realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen hangt sterk af van de milieucondities. DLG en andere partijen die betrokken zijn bij het opstellen van het beheerplan gaan geen zaken behandelen die buiten hun macht liggen, zoals het terugdringen van de luchtvervuiling of wijziging van het mestbeleid. Deze zaken moeten op een landelijk niveau worden opgelost, aangezien ze voorbij gaan aan de reikwijdte van het beheerplan Rottige Meenthe & Brandemeer.

- De inspraakprocedure van het beheerplan. DLG levert ‘enkel’ het beheerplan waarmee de inspraakprocedure kan worden gestart.

# 5	Tijd, geld en kwaliteit

## 5.1	Tijd

Het concept-beheerplan zal eind 2013 worden aangeboden aan het bevoegd gezag.

Zie bijlage x voor de globale planning voor het opstellen van het beheerplan.

### Tijdsbalk?

## Geld

Uren

De inzet van de DLG medewerkers wordt geregeld in de landelijke offerte Natura 2000. De kosten voor de inzet van DLG personeel is daarmee gedekt. Er worden via dit contract geen kosten geraamd voor de inzet van medewerkers van overige partijen en belangenorganisaties.

Staatsbosbeheer Regio Noord zal capaciteit vrijmaken voor het opstellen van onder meer het Beheerplan Rottige Meenthe & Brandemeer.

Overige kosten (in euro’s)

Zaalhuur etc.	   500

Drukkosten (plan en kaarten)	2.000

Voorlichting	2.000

Inhuur (procesbegeleider/schrijver brochure)	5.000

Onvoorzien 15 %	1.500

TOTAAL	11.000

Dit bedrag wordt via het Ministerie EL&I, beschikbaar gesteld

## Kwaliteit

Het project wordt op kwaliteit gestuurd. De kwaliteit van de inhoud van het beheerplan en het nastreven van voldoende draagvlak voor het beheerplan wordt gewaarborgd door de gekozen organisatiestructuur, waarin de aanpak van het planproces duidelijk en transparant gecommuniceerd wordt. In deze organisatiestructuur worden eigenaren, beheerders, belangengroepen. in staat gesteld deel te nemen in het planproces. Deels zal dit gebeuren als deelnemer in de klankbordgroep en projectgroep. Wanneer de kwaliteit onvoldoende is, zullen leden van de gebiedsgroep vanuit hun belangengroepering een negatief advies geven. Verder hebben bovenstaande groepen een belangrijke rol in het creëren van draagvlak en het terugkoppelen van tussentijdse resultaten in het gebiedsproces met hun achterban.

Het tijdsaspect is ook nadrukkelijk aan de orde. De planning is gericht op oplevering van het concept-beheerplan in de winter van 2013. Tussenproducten worden voorgelegd aan de klankbordgroep en zullen veelal gekoppeld worden aan belangrijke publieke communicatiemomenten. Indien van de planning wordt afgeweken, zal overleg met de opdrachtgever plaatsvinden.

6

# 6	Organisatie, communicatie, informatie en kwaliteitsborging

## 6.1	Organisatie

Opdrachtgever is het Minsterien van EL&I. De Dienst Landelijk Gebied is opdrachtnemer van het proces dat gevraagd wordt om te komen tot de daadwerkelijke oplevering van het concept beheerplan Natura 2000 Rottige Meenthe & Brandemeer. Projectleider is Piet op ‘t Hof.

De beschrijving van de projectorganisatie en de rollen binnen de projectorganisatie zijn met name gericht op de oplevering van het beheerplan. Het beheerplan zal gezamenlijk worden opgesteld door de Dienst Landelijk gebied - regio Noord en Staatsbosbeheer en in samenwerking met terreinbeheerders en particuliere eigenaren.

Het beheerplan zal gezamenlijk worden opgesteld door:

- Dienst Landelijk Gebied - Regio Noord

- Staatsbosbeheer - Regio Noord

DLG is verantwoordelijk voor het gehele Natura2000-proces en de voortgang en is eindredacteur van het beheerplan. Staatsbosbeheer levert de (inhoudelijke) kennis van het terrein en schrijft de ecologische onderdelen van het plan. Conform de nieuwe Natuurbeschermingswet ’98 dient het beheerplan te worden opgesteld na overleg met eigenaren, gebruikers, beheerder en andere belanghebbenden en met besturen van waterschap, gemeenten en provincies. Voor het Rottige Meenthe & Brandemeer is gekozen voor een gebiedsgroep en een klankbordgroep.

Gebiedsgroep

Dienst Landelijk Gebied en Staatsbosbeheer zullen nauw samenwerken met de gebiedsgroep. De gebiedsgroep start met het proces met het opstellen van een projectcontract (Plan van aanpak) waarin de te nemen stappen worden uitgewerkt. De gebiedsgroep is verder verantwoordelijk voor het uitvoeren van het plan van aanpak en levert het eindproduct – het conceptbeheerplan – op.

De gebiedsgroep bestaat uit:

- Dienst Landelijk Gebied - Regio Noord

- Staatsbosbeheer - Regio Noord

- Wetterskip Fryslan

- Provinsje Fryslan

- Gemeente Weststellingwerf

*    Zie bijlage 1 voor volledige gegevens van de deelnemende partijen.

Klankbordgroep

Afstemming met partijen die belanghebbend zijn in (de omgeving van) de Rottige Meenthe en het Brandemeer vindt plaats met een klankbordgroep. De klankbordgroep geeft feedback bij de totstandkoming van het beheerplan zowel ten aanzien van de inhoud als ten aanzien van het proces.

Zie bijlage 2 voor de deelnemende partijen die zijn benaderd. De genoemde samenstelling van de klankbordgroep is niet limitatief; desgewenst kunnen ook andere relevante en belanghebbende partijen deelnemen.

Het is mogelijk dat tevens een werkgroep wordt opgericht, bestaande uit mensen met de benodigde inhoudelijke kennis, om bepaalde vraagstukken te beantwoorden (per vraagstuk kan een andere indeling van de subwerkgroep nodig zijn). Zo is er al een werkgroep water, die een voorbereidende studie van het hydrologisch systeem begeleid en uitgevoerd heeft.  Deze en andere mogelijke werkgroepen kunnen thematische uitwerkingen voorbereiden en aanleveren voor het beheerplan, waarover dan in de klankbordgroep en de gebiedgroep gerapporteerd zal worden.

Een subwerkgroep zal zich bijvoorbeeld richten op vraagstukken omtrent het watersysteem. Resultaten van zulke werkgroepen worden gelegd aan de projectgroep.

Namens de minister is Directie Regionale Zaken-Regio Noord van het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie beschikbaar in geval van inhoudelijke dan wel procesmatige problemen.

Publieksvoorlichting

De communicatie met de omgeving zal in de vorm van een aantal publieke bijeenkomsten plaatsvinden. Reacties kunnen aanleiding geven tot het bijstellen van het beheerplan.

## 6.2	Rollen en verantwoordelijkheden

Dienst Landelijk Gebied

Teamhoofd & integraal projectleider Natura 2000

Het teamhoofd Henk Wubs zet via de integraal projectleider, Piet op’ Hof, de opdracht uit bij een projectleider. Het teamhoofd koppelt indien nodig terug met het Hoofd Projecten.

Projectleider

De projectleider (Jetty Koopman) is verantwoordelijk voor het proces en houdt de integraal projectleider hiervan op de hoogte. (dit betekent: planning, voortgangbewaking, overleg met bevoegd gezag (DRZ en provincies) en de aansturing van het projectteam.

De projectleider wordt in het gehele proces ondersteund door technisch/specialistisch projectmedewerkers:

Schrijver:	Ilka Kerssies

GIS:	Lineke de Jong

Secretariaat	Jacqueline te Velde

(hydro) ecologie:	???

Communicatie:	Mark Schuurmans???

Financiën:

Staatsbosbeheer:

De Natura2000 coördinator van Staatsbosbeheer ??? is formeel verantwoordelijk voor de bijdrage van Staatsbosbeheer aan het beheerplan en zet de opdracht intern uit.

De ecologische inhoudelijke inbreng bij het opstellen van het beheerplan zal door Willem Molenaar (ecoloog) worden uitgevoerd.

De belangenbehartiging van Staatsbosbeheer in de gebieds- en klankbordgroep zal plaatsvinden door ????

Gebiedsgroep:

Aandragen bouwstenen voor het beheerplan

Klankbordgroep

Feedback geven

## 6.3	Overlegstructuur

Overleg

| Doel: | Afstemming met Staatsbosbeheer |
| --- | --- |
| Frequentie en duur: | 2 wekelijks, 1 uur |
| Deelnemers: | Projectleider/medewerker DLG – coördinator SBB |
| Verslaglegging: | Kort besprekingsverslag |

Overleg

| Doel: | Bewaking voortgang |
| --- | --- |
| Frequentie en duur: | 3-4 wekelijks, 1 à 2uur |
| Deelnemers: | Projectleider – medewerker(s) DLG |
| Verslaglegging: | Kort besprekingsverslag |

Overleg

| Doel: | Project afstemming |
| --- | --- |
| Frequentie en duur: | wekelijks, 1 uur |
| Deelnemers: | Projectleider – medewerker(s) DLG |
| Verslaglegging: | Vastleggen afspraken |

Overleg

| Doel: | Afstemming met gebiedsgroep |
| --- | --- |
| Frequentie en duur: | 7x in totaal ? |
| Deelnemers: | Gebiedsgroepleden |
| Verslaglegging: | Vastleggen afspraken & Notulen |

Overleg

| Doel: | Afstemming met klankbordgroep |
| --- | --- |
| Frequentie en duur: | 3/4x in totaal* |
| Deelnemers: | Klankbord- en werkgroepleden (iig projecttrekker) |
| Verslaglegging: | Vastleggen afspraken & Notulen |

Naast de vaste overlegverbanden zijn incidentele overleggen mogelijk. Deze worden gehouden als de voortgang van het project hiervoor aanleiding geeft. Het voorstel voor het houden van een incidenteel overleg kan door alle partijen in het project wordne gedaan. Mogelijke incidentele overlegverbanden zijn:

- Overleg particulieren

- Werkgroepen tbv bepaalde thema’s (bijvoorbeeld Toetsingskader ammoniak of water)

## 6.3	Informatie

Informatie-Organisatiematrix:

| Wie Welke informatie | Opdrachtgever | Accountmanager | Hoofd projecten | Team hoofd | Project-leider | Gebieds groep | Klankbordgroep |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan van Aanpak |  |  |  | Info | C | info | info |
| bouwstenen |  |  |  |  |  | ? | Info |
| Concept-beheerplan |  |  | Info | Info | C | ? | Info |
| Evaluatie |  |  | Info | Info | Info | ? | Info |
| Décharge |  |  | Info | Info | Info | ? | info |

?	=  opstellen

C	=  goedkeuren

- =  beoordelen

Info 	=  ter informatie

## 6.4 	Kwaliteitsborging

In het gebiedsproces worden betrokken en belanghebbende partijen (eigenaren, beheerders, belangengroepen e.d.) in staat gesteld om te participeren in het proces. Dienst Landelijk Gebied zal er voor zorgen dat de aanpak van het planproces duidelijk en transparant is en zal tussentijds resultaten met belanghebbenden communiceren.

Het Programma van Eisen, zoals beschreven in de “Handreiking Beheerplannen”Error: Reference source not found, zal als basis dienen voor de op te stellen beheerplannen.

Het beheerplan zelf is formeel gezien vormvrij, maar binnen deze opdracht zal wel gestreefd worden naar uniformiteit. Door Dienst Landelijk Gebied-CP is een blauwdruk gemaakt voor de beheerplannen om deze uniformiteit te waarborgen. Wel kan van deze blauwdruk worden afgeweken indien de situatie daar om vraagt.

# Communicatie

Bij het opstellen van de beheerplannen speelt communicatie een grote rol. Er zijn veel partijen bij betrokken. Het is een proces dat tijd in beslag neemt en voor alle partijen zijn hier grote belangen mee gemoeid. Dienst Landelijk Gebied is verantwoordelijk voor het informeren en betrekken van de partijen.  De communicatie hieromtrent dient op een open en transparante wijze te laten verlopen.

## Communicatiedoelstellingen

Met communicatie kan het proces rondom de opstelling van de beheerplannen zo zorgvuldig mogelijk verlopen in die zin dat de relevante doelgroepen zo goed mogelijk op de hoogte zijn en betrokken worden bij het overleg.

Het algemene doel is het verrassingsvrij aanleveren van het plan van aanpak aan de minister. Belanghebbenden hoeven het niet eens te zijn met de plannen, maar ze moeten er wel kennis van kunnen nemen. Hiervoor dient draagvlak voor het project te worden gecreëerd, waardoor deze op efficiënte manier kan worden uitgevoerd. De communicatiedoelstellingen luiden:

- De doelgroepen laten weten wat het project inhoudt, waarom dit project uitgevoerd wordt en wat de resultaten (zullen) zijn;

- De doelgroepen kunnen kennis nemen van het planproces op weg naar de uiteindelijke vaststelling van het beheerplan Elperstroom. Ook andere belanghebbende partijen worden geïnformeerd over het proces, beslismomenten, organisatiestructuur, ed.;

- De doelgroepen staan positief tegenover het project;

- De doelgroepen zijn betrokken en denken mee over de inrichting van het project en leveren daar waar mogelijk een bijdrage.

## Doelgroepen

### Extern

- Bewoners van het gebied (beheerders, gebruikers, omwonenden), zoals: agrariërs, recreatieondernemers en toeristen/recreanten;

- Natuur- en milieuorganisaties;

- Waterschappen, gemeenten, provincie Drenthe, Min. Verkeer en Waterstaat en Min. Defensie;

- Terreinbeheerders, zoals Natuurmonumenten, stichting het Drentse Landschap en Staatsbosbeheer (samenwerkingspartner);

- Gebiedscommissie (klankbordgroep);

- Ministerie LNV (opdrachtgever);

- Pers.

### Intern

- DLG

## Strategie

Het is van groot belang om een positief beeld neer te zetten over het belang van het behoud van zeldzame natuurgebieden en de voordelen die de beheerplannen bieden voor activiteiten die in de beheerplannen worden opgenomen. Het is van belang rekening te houden met lokale zaken: gevoeligheden, taalgebruik, lokale doelgroepen, politiek, etc.

De communicatiestrategie is erop gericht om direct betrokkenen (burgers die gevolgen ervaren door de beheerplannen) als eerste te informeren en vervolgens omwonenden en daarna belangstellenden te informeren. Daarnaast kan de communicatie op drie manieren vormgegeven worden:

1. pro-actief (bijv. infobijeenkomst, excursie organiseren);

2. actief (bijv. richting pers);

3. passief (bijv. reageren op vragen van pers/doelgroepen) bedreven.

Uitgangspunt is een zo groot mogelijke mate van openheid, integriteit en duidelijkheid na te streven. Afhankelijk van de doelgroep en het communicatiemiddel wordt een zakelijke dan wel persoonlijke ‘tone of voice’ gehanteerd.

In het belang van het proces is het van belang zoveel mogelijk met andere partijen af te stemmen en gezamenlijk op te trekken. Een bindend factor is het logo van Natura 2000.

## Boodschap

De boodschap bestaat uit het belangrijkste doel van Natura 2000:

Beheerplannen Natura 2000 zijn nodig om de natuur te beschermen. Ze zijn er ook om duidelijkheid te verschaffen over wat wel en niet mogelijk is in een Natura 2000 gebied en om onnodige vergunningsaanvragen te voorkomen.

In de communicatie over Natura 2000 kan gebruik worden gemaakt van de volgende elementen:

- Natura 2000 is belangrijk voor natuur én mensen;

- De bevoegde gezagen (regiegroep) werken met elkaar en met maatschappelijke partners samen aan de implementatie van Natura 2000;

- Duidelijkheid bieden -> ‘er kan veel, maar niet alles’;

- Eerlijk zijn over mogelijk ‘negatieve’ gevolgen (voor de mens?);

- De urgentie (waarom moet het nu?).

- Uit de toon van de boodschap moet blijken dat we trots zijn op ‘onze’ mooie Natura 2000 gebieden;

- Het kan zijn dat u of uw activiteit last ervan gaat krijgen dat het gebied een natura 2000 status krijgt. Dat doen we niet om u te pesten, maar om de natuur te beschermen.

## Situatieschets

De voorlichting over Natura 2000 wordt in het algemeen met enige scepsis ontvangen in het gebied. Deze houding vormt een bedreiging voor de communicatie over het project. Toch moet in de communicatie rekening gehouden worden met verschillende bedreigingen en kunnen we juist gebruik maken van de verschillende kansen die er zijn. Zie onderstaande SWOT-analyse:

| Sterke punten - samenwerking en betrokkenheid (deelnemende) organisaties - integratie van natuur, water, archeologie en recreatie - ‘upgrading’ van het (natuur)gebied - burger kan bezwaar maken tegen maatregelen. Maatregelen worden getoetst aan Raad van State - duidelijk wat wel en niet kan | Zwakke punten - meerdere signalen kan leiden tot weinig of zelfs geen afstemming (extern) - afstemming financiering, planning en procedures vanwege de grootheid (intern) - economie is ondergeschikt aan natuur bepaalt de beleving bij doelgroepen in het gebied - verschillende communicatie afzenders |
| --- | --- |
| Kansen - impuls/ besef o.g.v natuurbeheer en duurzaamheid van gebieden - waar mogelijk doelgroepen betrekken bij invulling (detail)inrichting (draagvlak) - als (semi)overheden en natuurclubs laten zien dat we gezamenlijk iets ‘neer kunnen zetten’ - gezamenlijk communiceren over nut en noodzaak natuurbeheer | Bedreigingen - lange/onduidelijke procedures - verandering gaat gepaard met angst - angst wateroverlast en/of (on)gedierte/vogels (extern) - overlast door werkzaamheden - geen eenduidige informatie vanwege de verschillende deelnemende organisaties - capaciteit in uren van betrokken organisaties - voorlichting wordt met scepsis ontvangen |

## Communicatiemiddelen

Er zijn diverse middelen die voor de communicatie van de verschillende gebieden gebruikt kunnen worden. Eén en ander is afhankelijk van de doelgroep van het betreffende gebied. Bij alle middelen wordt de website gebruikt en gelden de afspraken betreffende de huisstijl van Natura 2000.

### Mondeling

- Informatiebijeenkomst/presentatie

Wanneer je een grotere groep mensen in één keer wil bereiken en je daadwerkelijk iets te vertellen hebt, of iets van deze groep mensen wil. Soort informatie: plannen, werkzaamheden, ontwikkelingen.

- Communicatiemomenten

In de Rottige Meenthe & Brandemeer zijn 4 informatiemomenten aan te geven. Deze bijeenkomsten zijn in de bijlage x opgenomen en in tijd gezet:

1e bijeenkomst: 	informeren van de streek over het planproces welke doorlopen wordt met Natura 2000 in het Elperstroomgebied;

2e bijeenkomst: 	De streek informeren over het bestaand gebruik en de instand-houdingsdoelstellingen;

3e bijeenkomst: 	Gebruikers en beheerders informeren over de maatregelen die voortvloeien uit de confrontatie bestaand gebruik en instandhoudings-doelstellingen en nieuwe maatregelen

4e bijeenkomst:  Alle relevante betrokkenen informeren over het concept beheerplan Natura 2000 Elperstroomgebied.

- Telefonische informatie

Afhankelijk van de vraag van doelgroepen: plannen, werkzaamheden e.d.

- ‘Keukentafel’ gesprekken

Wanneer het om een select gezelschap gaat, bijvoorbeeld een boerenbedrijf, een gedupeerde, of daar waar gevoeligheden liggen. Soort informatie: uitleg (individuele) gevolgen van plannen/werkzaamheden, context en betekenis van project

- Veldexcursies

Wanneer je het wilt laten beleven en voelen. Vaak voor bestuurders, maar ook mogelijk voor geïnteresseerden. Meerwaarde van het gebied laten zien

- Intern overleg

Veelal binnen of tussen de diverse partijen. Het gaat dan met name over het proces en plan van aanpak

Schriftelijk

- Uitnodiging/brief

Voor bijvoorbeeld bijeenkomsten of informatiebijeenkomsten en dergelijke. Soort informatie: open, duidelijk, wervend, enthousiasmerend.

- Fact sheets

Voor elk Natura 2000 gebied beheerplan wordt landelijk aparte projectinformatie gemaakt met info over het gebied met een kaart, info over flora en fauna, procedure beheerplan, etc. De sheets zijn bedoeld voor alle betrokken doelgroepen van het specifieke gebied.

- Advertentie

Voor bijvoorbeeld een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst. Hiervoor kan eventueel gebruik gemaakt worden van de gemeentelijke pagina’s in de huis-aan-huis-bladen.

- Website

Op de website www.natura2000beheerplannen.nl en komt een projectom-schrijving van Natura 2000. Soort informatie: algemeen en basisinfo en een specifieke projectensite. Hierop komt van elk gebied aparte projecteninformatie te staan. Op de site komen ook links naar relevante websites van andere organisaties te staan. Ook op de website www.dienstlandelijkgebied.nl staat algemene informatie over Natura2000 met een link naar bovenstaande website.

- Persbericht

Is afhankelijk van het onderwerp gericht aan de regionale en landelijke pers. Soort informatie: nieuwe ontwikkelingen, resultaten, mijlpalen.

- Rapporten/kaartmateriaal

Wordt op de website geplaatst of tijdens informatieavonden ter inzage aangeboden. Soort informatie: planinhoudelijk, planningen, procedures. (Ook het plan van aanpak, beheerplan en populaire versie/samenvatting van het beheerplan).

- Hand out

Tijdens bijeenkomsten krijgen aanwezigen een hand out van de powerpointpresentatie.

- Folder/brochure Natura 2000

Deze landelijke folder wordt uitgereikt tijdens informatiebijeenkomsten. De pdf kan op de website geplaatst worden, met daarbij de mogelijkheid deze op te vragen. Soort informatie: achtergrondinfo, plan in hoofdlijnen, hoe en wat van Natura 2000.

- Banner(s)

(soort lichtgewicht panelen met tekst, foto’s en kaarten). Te gebruiken voor bijv. infobijeenkomsten en excursies

- Populaire versie beheerplan

Naast het concept beheerplan (conform wettelijke eisen) zal er ook een ‘populaire’ versie in de vorm van een brochure worden uitgebracht voor alle relevante betrokkenen.

# Risicoanalyse

In onderstaand tabellen zijn de risico’s van het project beschreven en is een analyse toegepast op de verschillende risico’s. De beschreven risico's vormen belangrijke aandachtspunten in het verloop van het Natura 2000 project in de Rottige Meenthe & Brandemeer. Deze zullen goed bewaakt worden in het proces om te komen tot oplevering van het concept beheerplan Natura 2000 Rottige Meenthe & Brandemeer.

Uit de tabel blijkt van de voortgangsrisico’s dat het niet tijdig vaststellen van het Toetsingskader ammoniak als meest alarmerende risico voor het tijdig oplevering van het beheerplan wordt aangemerkt. Twee andere risico’s die hoog uitkomen zijn  te weinig draagvlak/deelname van externe partijen aan het proces van opstellen beheerplan en afstemming met andere beleidsthema’s (GGOR, KRW, ed.)

Tabel 1: voortgangsrisico’s van het project

| Risico | Kans | Effecten | Voorspelbaarheid | Risico waarde | Preventie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Te weinig draagvlak bij en/of te weinig deelname van externe partijen aan het proces van opstellen beheerplan (proces) | Reëel (2) | Ernstig (4) | Redelijk (2) | 16 | Zorgvuldige en open communicatie met relevante betrokkenen |
| Oplevering beheerplan december 2013 wordt niet gehaald (proces) | Onwaar-schijnlijk (1) | Serieus (2) | Redelijk (2) | 4 | Tijdsplanning wordt strak gehanteerd |
| Toetsingskader Ammoniak nog niet vastgesteld (inhoud) | Onwaar-schijnlijk (1) | Zeer ernstig (8) | Klein (4) | 32 | Geen invloed. Minister besluit. |
| De instandhoudings-doelstellingen zijn mogelijk in strijd met de belangen van derden. Mogelijk vertraging in het proces (proces) | Waar-schijnlijk (4) | Serieus (2) | Ruim (1) | 8 | Tijdig belangen en mogelijke knelpunten inventariseren |
| Onvoldoende capaciteit/ wegvallen medewerkers DLG of SBB (proces) | Reëel (1) | Ernstig (4) | Redelijk (2) | 16 | - |
| Uitwerking habitattypen naar ruimte en tijd kan mogelijk lokaal strijdig zijn met plaatselijk beheer (inhoud) | Reëel (2) | Serieus (2) | Ruim (1) | 4 | Tijdig uitgangspunten lokaal beheer bij beheerders/opzichters in beeld brengen |
| De instandhoudings-doelstellingen zijn mogelijk in strijd met belangen van derden, waarop de inhoud van het beheerplan mogelijk aangepast moet worden (inhoud). | Onwaar-schijnlijk (1) | Vervelend (1) | Redelijk (2) | 2 | Tijdig belangen en mogelijke knelpunten inventariseren. |
| Aanwijzingsbesluit loopt vertraging op | Onwaar-schijnlijk (1) | Vervelend (1) | Redelijk (2) | 2 | Proces in de gaten houden |
| Doelstellingen worden aangepast voor aanwijzingsbesluit en hier is gene rekening mee gehouden | Reëel (2) | Vervelend (1) |  |  |  |
| Afstemming met meerdere beleidsthema’s waarvoor het beleid op dit moment nog in beweging is (GGOR. Kaderrichtlijn Water) (inhoud) | Waar-schijnlijk (4) | Serieus (2) | Klein (4) | 16 | Vertrekpunt beleidsthema’s vaststellen |

# 9	Opdrachtevaluatie

???

Bijlage 1: betrokken partijen

Provincie: Harry Valk

Bertus de Jong

Anne van Dijk, Bram Hulsman

Gemeente Weststellingwerf: Monique Annotee

Martin Dijkhoff

René Meijer,

Wetterskip Fryslân: Theo Claassen

Jan van der Velde ?

Dienst Landelijk Gebied:  Arjan Stroo

Gebiedsmanager: Canisius Smit

N2000-Noord Opperhoofd: Piet op’t Hof

PL: Jetty Koopman

Staatsbosbeheer: Henk Hut (Ecoloog)

Districtshoofd: Frank Leereveld

Opzichter: Henk Jan van der Veen

Boswachter IM: Emiel Beijk

Boswachter VPR: Roel Vriesema

Veldmedewerker beheer: Albert Worst

Bosecoloog: Ronald Sinke

Recreatie, landschap en cultuurhistorie: Jori Wolf

Inventarisatie: Hans Boll

Inhoudelijk beheerplan: Willem Molenaar

LTO

voorzitter LTO Noord, afd. Weststellingwerf,

De heer G. Ziel

Schipslootweg 9

8487 GK Nyelamer

Noord afd. Steenwijkerland

W. van Bemmel

Tussenbroekweg la

8376 ED Ossenzijl

Overig tbv Klankbord

Navragen bij Jeroen Brandts van DR excel of database zienswijzen

Sov "de Groote Veenpolder"

Samenwerkende Ondernemers in de Vrijetijdsbesteding

Petra Kemkes

Plaatselijk Belang Sonnega-Oldetrijne

Secretariaat N Benedictus

Pieter-Stuyvesantweg 77

8478-HE Sonnega

Nynke Benedictus

beneOO 1@xs4all.nl

Gebiedsgroep

Klankbordgroep

Overig

Bijlage 2: stappenplan voor realisatie beheerplan

Bijlage 3: Tijdsplanning

Bijlage 4: Inhoudsopgave beheerplan

Regiebureau/Steunpunt Natura 2000 – versie 2, april 2011, 2011. Handreiking Beheerplannen – Natura 2000-gebieden

Onder bestaand gebruik worden alle activiteiten verstaan die voor de inwerkingtreding van de Crisis- en herstelwet ( 31 maart 2010)  zijn gestart en sedertdien niet in betekende mate zijn gewijzigd.