**Stuk 6A. Bijlage 2 – Tabel met overzicht maatregelen**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Titel beleids-instrument** | **Stand van zaken (groen = volgens planning, oranje = verdient aandacht)** | **Wijziging details**  | **Status van details beleids-instrument** | **Bron beleid** |
| Landelijk Actieprogramma Netcongestie | Volgens planning, vereist speciale aandacht |  |  |  |
| Energie Infrastructuur Plan Noordzee 2050 |  | HLA: balans met ruimte voor visserij  | WOZ ambitie 1 jaar verschoven naar 2032 dit jaar, routekaart 2040 in ontwikkeling |   |
| Demand Side Response (DSR) in eindgebruikerssectoren | Vorig jaar doorgeschoven in KF. Wordt voor MJP26 uitgewerkt.  |   | Uitwerking volgt nog.  | VJN Klimaat 2023 |
| Subsidie bij aanvullende inzet normering zon-PV | Uitwerking vertraagd. Vorig jaar doorgeschoven in KF. Wordt nu uitgewerkt, loopt mee in traject voor het invullen van het streven 2035 |   |   | VJN Klimaat 2023 |
| Subsidie inzet batterij bij grootschalig zon-PV | Uitwerking vertraagd. Loopt mee in traject voor het invullen van streven 2035 |   | Wordt gestart met 1e pilot, restant staat nog op KF | VJN Klimaat 2023 |
| Efficiëntere benutting elektriciteitsnetten, stimuleringsprogramma energiehubs |   |   |   | VJN Klimaat 2023 |
| De-risken grootschalige waterstofopslag |   |   | Wordt gestart met 1e tranche, restant staat nog op KF | VJN Klimaat 2023 |
| EBN: versnellen onderzoek CCS |   |   |   | VJN Klimaat 2023 |
| Elektrolyse, offshore | Uitwerking vertraagd |   | Offshore Demo 2 elektrolyse komt later  | VJN Klimaat 2023 |
| Klimaatfonds: CO2-vrije gascentrales | In januari 2024 TK geïnformeerd over keuze om richting 2030 OPEX-subsidie open te zetten i.p.v. beoogde CAPEX-subsidie. Beiden gericht op streven CO2-vrij 2035 (zie volgende regel). Oranje ter informatie bij huidige voortgangsoverleg | Subsidieregeling CO2-vrije gascentrales (incl. voorwaarde bijmenging CO2-vrije energiedragers) | Verdere instrumentering wordt uitgewerkt mhoo 2035-streven. Inwerkingtreding voorzien voor over paar jaar, cf. Kamerbrief 8-2-2024  | VJN Klimaat 2023 |
| Streven naar CO2-vrije e-sector in 2035  | Moet nog vormgegeven worden. Op dit moment loopt traject voor uitwerking binnen KGG.  |   |   | VJN 2023 |
| Bedrijfsduurverlenging Borssele |   |   |   | Coalitieakkoord Rutte IV |
| CO2-minimumprijs industrie en elektriciteit |   | Ophoging minimum CO2-prijs industrie (o.b.v. tariefstudie) | Vorige kabinet heeft afgezien van de verhoging van de CO2-minimumprijs vanwege mogelijke stapeling van lasten | VJN Klimaat 2023 |
| Nieuwbouw kerncentrales |   | HLA: nieuwbouw 2 of 4 kerncentrales |   | Coalitieakkoord Rutte IV |
| Kennisinfrastructuur kernenergie |   |   |   | Coalitieakkoord Rutte IV |
| Ondersteuning ontwikkeling Small Modular Reactors (SMR’s) |   |   |   | VJN Klimaat 2023 |
| Tenders (vergunningverlening) windenergie op zee | Volgens planning, mogelijk wel vertraging wegens HLA  | HLA: balans met ruimte voor visserij  |   | Beleidsprogramma Klimaat 2022 |
| Negatieve emissies door oa BECCS (0-3,5 Mton) |   | Voor e-sector categorie binnen SDE++ 2024  | Uitwerking voor SDE++ 2025 begint na PBL-advies 2025 | VJN Klimaat 2023 |
| Minimum CO2-prijs electriciteitssector |   | Ophoging minimum CO2-prijs e-sector en industrie (o.b.v. tariefstudie) | Vorige kabinet heeft afgezien van verhoging van CO2-minimumprijs vanwege mogelijke stapeling van lasten | VJN Klimaat 2023 |
| Noordzeeakkoord |   | - Realisatie 3 GW zon op zee in 2030. - Extra windenergie op zee cf. Kamerbrief 18-03-2022  | - Te starten / In overweging - In werkingtreding / Gerealiseerd| |   |
| Aanscherping emissie-eisen biomassastook kleine en middelgrote installaties |   | Inwerkingtreding: 01-01-2024 | gelijktijdig met Omgevingswet |   | Anders |
| Kolenbelasting |   | Afschaffen vrijstelling in kolenbelasting voor duaal verbruik per 2027 | Te starten / In overweging | Anders |
| DEI+ Demonstratie energie- en klimaatinnovatie |   | Intensivering van de DEI+ | Te starten / In overweging |   |
| EU ETS1 |   | Implementatie wijziging Richtlijn 2023 | Gerealiseerd   | EU beleid |
| SDE++  |   |  | In werkingtreding / Gerealiseerd |  |
| Intensivering samenwerking medeoverheden |   |   |   | VJN Klimaat 2023 |
| Wet verbod op kolen  |   |   |   |   |
| Subsidie productie van windenergie op land en zon-PV (>15 kilowatt) gemaximeerd tot 35 terawattuur |   |   |   | Klimaatakkoord & Klimaatplan 2019 |
| Verkenning Aanlanding Wind op Zee 2031 - 2040 |   |   |   |   |
| Zon-op-Zee - Onderzoek tot realisatie 3GW in 2030 |   |   |   | VJN Klimaat 2023 |
| Elektrolyse, onshore: <250; 500 – 1.000 MW  |  |  | Middelen toegekend uit KF, ook claim voor MJP2026 | VJN Klimaat 2023  |
| H2 Global, import van groene waterstof  |  |  | Toegekend uit KF (300 mln.) vervolgclaim ingediend voor MJP 2026 | VJN Klimaat 2023  |
| Waterstofnetwerk op zee  |  |  | Middelen toegekend uit KF voor onderzoek. Vervolgclaim voor daadwerkelijke bouw ingediend voor MJP 2026 maar past niet onder Klimaatfonds.  | VJN 2023  |