**Stuk 6A. Bijlage 2 – Tabel met overzicht maatregelen**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Titel beleids-instrument** | **Stand van zaken (groen = volgens planning, oranje = verdient aandacht)** | **Wijziging details** | **Status van details beleids-instrument** | **Bron beleid** |
| Landelijk Actieprogramma Netcongestie | Volgens planning, vereist speciale aandacht |  |  |  |
| Energie Infrastructuur Plan Noordzee 2050 |  | HLA: balans met ruimte voor visserij | WOZ ambitie 1 jaar verschoven naar 2032 dit jaar, routekaart 2040 in ontwikkeling |  |
| Demand Side Response (DSR) in eindgebruikerssectoren | Vorig jaar doorgeschoven in KF. Wordt voor MJP26 uitgewerkt. |  | Uitwerking volgt nog. | VJN Klimaat 2023 |
| Subsidie bij aanvullende inzet normering zon-PV | Uitwerking vertraagd. Vorig jaar doorgeschoven in KF. Wordt nu uitgewerkt, loopt mee in traject voor het invullen van het streven 2035 |  |  | VJN Klimaat 2023 |
| Subsidie inzet batterij bij grootschalig zon-PV | Uitwerking vertraagd. Loopt mee in traject voor het invullen van streven 2035 |  | Wordt gestart met 1e pilot, restant staat nog op KF | VJN Klimaat 2023 |
| Efficiëntere benutting elektriciteitsnetten, stimuleringsprogramma energiehubs |  |  |  | VJN Klimaat 2023 |
| De-risken grootschalige waterstofopslag |  |  | Wordt gestart met 1e tranche, restant staat nog op KF | VJN Klimaat 2023 |
| EBN: versnellen onderzoek CCS |  |  |  | VJN Klimaat 2023 |
| Elektrolyse, offshore | Uitwerking vertraagd |  | Offshore Demo 2 elektrolyse komt later | VJN Klimaat 2023 |
| Klimaatfonds: CO2-vrije gascentrales | In januari 2024 TK geïnformeerd over keuze om richting 2030 OPEX-subsidie open te zetten i.p.v. beoogde CAPEX-subsidie. Beiden gericht op streven CO2-vrij 2035 (zie volgende regel). Oranje ter informatie bij huidige voortgangsoverleg | Subsidieregeling CO2-vrije gascentrales (incl. voorwaarde bijmenging CO2-vrije energiedragers) | Verdere instrumentering wordt uitgewerkt mhoo 2035-streven. Inwerkingtreding voorzien voor over paar jaar, cf. Kamerbrief 8-2-2024 | VJN Klimaat 2023 |
| Streven naar CO2-vrije e-sector in 2035 | Moet nog vormgegeven worden. Op dit moment loopt traject voor uitwerking binnen KGG. |  |  | VJN 2023 |
| Bedrijfsduurverlenging Borssele |  |  |  | Coalitieakkoord Rutte IV |
| CO2-minimumprijs industrie en elektriciteit |  | Ophoging minimum CO2-prijs industrie (o.b.v. tariefstudie) | Vorige kabinet heeft afgezien van de verhoging van de CO2-minimumprijs vanwege mogelijke stapeling van lasten | VJN Klimaat 2023 |
| Nieuwbouw kerncentrales |  | HLA: nieuwbouw 2 of 4 kerncentrales |  | Coalitieakkoord Rutte IV |
| Kennisinfrastructuur kernenergie |  |  |  | Coalitieakkoord Rutte IV |
| Ondersteuning ontwikkeling Small Modular Reactors (SMR’s) |  |  |  | VJN Klimaat 2023 |
| Tenders (vergunningverlening) windenergie op zee | Volgens planning, mogelijk wel vertraging wegens HLA | HLA: balans met ruimte voor visserij |  | Beleidsprogramma Klimaat 2022 |
| Negatieve emissies door oa BECCS (0-3,5 Mton) |  | Voor e-sector categorie binnen SDE++ 2024 | Uitwerking voor SDE++ 2025 begint na PBL-advies 2025 | VJN Klimaat 2023 |
| Minimum CO2-prijs electriciteitssector |  | Ophoging minimum CO2-prijs e-sector en industrie (o.b.v. tariefstudie) | Vorige kabinet heeft afgezien van verhoging van CO2-minimumprijs vanwege mogelijke stapeling van lasten | VJN Klimaat 2023 |
| Noordzeeakkoord |  | - Realisatie 3 GW zon op zee in 2030.  - Extra windenergie op zee cf. Kamerbrief 18-03-2022 | - Te starten / In overweging  - In werkingtreding / Gerealiseerd| |  |
| Aanscherping emissie-eisen biomassastook kleine en middelgrote installaties |  | Inwerkingtreding: 01-01-2024 | gelijktijdig met Omgevingswet |  | Anders |
| Kolenbelasting |  | Afschaffen vrijstelling in kolenbelasting voor duaal verbruik per 2027 | Te starten / In overweging | Anders |
| DEI+ Demonstratie energie- en klimaatinnovatie |  | Intensivering van de DEI+ | Te starten / In overweging |  |
| EU ETS1 |  | Implementatie wijziging Richtlijn 2023 | Gerealiseerd | EU beleid |
| SDE++ |  |  | In werkingtreding / Gerealiseerd |  |
| Intensivering samenwerking medeoverheden |  |  |  | VJN Klimaat 2023 |
| Wet verbod op kolen |  |  |  |  |
| Subsidie productie van windenergie op land en zon-PV (>15 kilowatt) gemaximeerd tot 35 terawattuur |  |  |  | Klimaatakkoord & Klimaatplan 2019 |
| Verkenning Aanlanding Wind op Zee 2031 - 2040 |  |  |  |  |
| Zon-op-Zee - Onderzoek tot realisatie 3GW in 2030 |  |  |  | VJN Klimaat 2023 |
| Elektrolyse, onshore: <250; 500 – 1.000 MW |  |  | Middelen toegekend uit KF, ook claim voor MJP2026 | VJN Klimaat 2023 |
| H2 Global, import van groene waterstof |  |  | Toegekend uit KF (300 mln.) vervolgclaim ingediend voor MJP 2026 | VJN Klimaat 2023 |
| Waterstofnetwerk op zee |  |  | Middelen toegekend uit KF voor onderzoek. Vervolgclaim voor daadwerkelijke bouw ingediend voor MJP 2026 maar past niet onder Klimaatfonds. | VJN 2023 |