Uw Kamer heeft in een motie van Six Dijkstra gevraagd elk departement een brief te laten versturen met daarin een plan voor de registratie van impactvolle algoritmen (categorie B in de handreiking Algoritmeregister), boven op de plannen voor het registreren van hoog-risico AI (categorie A). Het uiteindelijke doel is een beter gevuld Algoritmeregister. Hiervoor geef ik in deze brief aan wat voor het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) de planning is.

Huidige vulling door VRO

Op dit moment bevat het Algoritmeregister 1 algoritme van organisaties die onder VRO vallen. Het gaat om het algoritme vanuit DG Volkshuisvesting en Bouwen.

Aanpak

Om het register gevuld te krijgen moeten organisaties verschillende stappen doorlopen. Allereerst moeten alle algoritmen binnen een organisatie geïnventariseerd worden. Vervolgens moet bepaald worden welke algoritmen in het Algoritmeregister terecht komen. Daarbij wordt prioriteit gegeven aan de hoog-risico AI-systemen zoals gedefinieerd in de AI-verordening. Met de voorgaande staatssecretaris van BZK hebben departementen afgesproken voor het eind van 2025 ten minste alle hoog-risico AI-systemen te registreren. Conform de motie Dekker-Abdulaziz van uw Kamer gaan nieuwe hoog-risico AI-systemen direct opgenomen worden in het register. Tegelijkertijd zal aandacht nu worden gelegd op het registreren van impactvolle algoritmen (categorie B), waaronder risicoselectie technieken. Na de selectie en categorisering worden de algoritmebeschrijvingen opgemaakt, gecontroleerd en vervolgens gepubliceerd.

Departementsbrede tijdlijn

Eind 2025 is de inventarisatie afgerond, zijn alle hoog-risico AI gepubliceerd en is tenminste één impactvol algoritme gepubliceerd. We plannen om alle impactvolle algoritmen eind 2026 in het register te hebben opgenomen.

Aandachtspunten

Eerste inschatting

We hebben een eerste inschatting gemaakt van het aantal impactvolle algoritmen dat geregistreerd moet worden. Het kan zijn dat het komende jaar dit aantal anders uitvalt. Dit kan dan gevolgen hebben voor de haalbaarheid van de huidige planning.

Capaciteit

Het registreren van algoritmen kost capaciteit en kennis. De capaciteit op het gebied van ICT (en daarmee AI en algoritmen) is schaars bij veel uitvoeringsorganisaties en moet ook gebruikt worden voor andere doelen, zoals het moderniseren van ICT. Het halen van de planning is afhankelijk van de beschikbare capaciteit.

Vervolgproces

Ik zal uw Kamer via de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk over 2025 wederom informeren over de voortgang.

De minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,

Mona Keijzer

Kamerstukken II 2024/25, 26643, nr. 1286

Kamerstukken II 2022/23, 26643, nr. 1056

Kamerstukken II 2022/23, 36360 VI, nr. 14