Bijlage: Halfjaarlijkse rapportage Herstel- en Veerkrachtplan oktober 2025

| Maatregel | Mijlpaal/doelstelling | Status | Target date |
| --- | --- | --- | --- |
| Energiebelasting | Inwerkingtreding van een wet tot aanpassing van de tarieven van de energiebelasting | Fulfilled | Q1/2024 |
| Energiebelasting | Inwerkingtreding van een wet tot aanpassing van de structurele elementen van energiebelastingen | Completed | Q1/2025 |
| CO2 belasting | Inwerkingtreding van een wet die de industriële CO2-heffing invoert | Fulfilled | Q1/2021 |
| CO2 belasting | Inwerkingtreding van een wet die de industriële CO2-heffing aanscherpt | Fulfilled | Q1/2023 |
| Vliegbelasting | Inwerkingtreding van een wet tot verhoging van de vliegbelasting voor passagiers die vertrekken vanaf een luchthaven in Nederland | Fulfilled | Q1/2023 |
| Autobelasting | Inwerkingtreding van een wet tot uitfasering van de vrijstelling in de aanschafbelasting ("Belasting van Personenauto's en Motorrijwielen", BPM) voor bestelauto’s | Fulfilled | Q1/2025 |
| Vrachtwagenheffing | Inwerkingtreding van de wet tot invoering van een heffing voor vrachtwagens op basis van het aantal afgelegde kilometers | On track | Q2/2026 |
| Vrachtwagenheffing | Publicatie in de Staatscourant van een meerjarig programma voor de korting op de vrachtwagenheffing | Completed | Q2/2025 |
| Energiewet | Inwerkingtreding van de Energiewet | Not completed | Q1/2025 |
| Wind op Zee | Waarborgen van de veiligheid van scheepvaart - ondertekend(e) contract(en) voor de aankoop van nieuwe oplaadpunten op zee en op de kade | On track | Q2/2026 |
| Wind op Zee | Waarborgen van de veiligheid van de scheepvaart - Bekendmaking van aanbesteding(en) voor de aankoop van noodsleepvaartuigen | Completed | Q4/2025 |
| Wind op Zee | Waarborging van de veiligheid van de scheepvaart - Ondertekend(e) contract(en) voor de aankoop van noodsleepvaartuigen | On track | Q2/2026 |
| Wind op Zee | Ontwikkeling en uitvoering van natuurverbetering en soortbescherming | On track | Q4/2025 |
| Wind op Zee | Versterking en bescherming van het ecosysteem van de Noordzee - Projecten die bijdragen tot de versterking en/of het herstel van de natuur in en rond Natura 2000- gebieden en beschermde gebieden in het kader van de kaderrichtlijn mariene strategie (KRMS) | On track | Q4/2025 |
| Wind op Zee | Versterking en bescherming van het ecosysteem van de Noordzee - Ecologisch programma "Wind op Zee" | On track | Q1/2026 |
| Wind op Zee | Versterking en bescherming van het ecosysteem van de Noordzee - Digitalisering van de meetstations op de Noordzee | On track | Q1/2026 |
| Wind op Zee | Offshore-stroomaansluiting op aanlandingsplaatsen en-Beheersovereenkomst voor gebieds-investeringsplannen | Completed | Q2/2024 |
| Wind op Zee | Offshore-stroomaansluiting op aanlandingsplaatsen en-Beheersovereenkomst voor gebieds-investeringsplannen | On track | Q1/2026 |
| Wind op Zee | Offshore stroomaansluiting op onshore aanlandingsplaatsen – Ecologisch impulspakket voor de Waddenzee | Not Completed | Q3/2025 |
| Wind op Zee | Aansluiting van offshore stroom op onshore aanlandingsplaatsen - Vergoeding voor en mitigatie van de verzilting van landbouwgrond | Not Completed | Q3/2025 |
| Groenvermogen waterstof | Publicatie van de agenda voor menselijk kapitaal om het aanbod van vaardigheden op het gebied van groene waterstof te vergroten | Fulfilled | Q3/2023 |
| Groenvermogen waterstof | Subsidie-overeenkomsten ondertekend voor demonstratiefaciliteiten voor innovatieve groenewaterstof-technologie | Completed | Q2/2025 |
| Groenvermogen waterstof | Ondertekende subsidieovereenkomsten voor onderzoeksprojecten en op het gebied van groene waterstof | Completed | Q2/2025 |
| Zero Emmisson Services (ZES) | Kilowattuur (kWh) elektriciteit geleverd door operationele modulaire energiecontainers | On track | Q2/2026 |
| Zero Emmisson Services (ZES) | Aantal operationele laadplaatsen | On track | Q2/2026 |
| Luchtvaart in Transitie (LiT) | Gedetailleerd ontwerp van een turbofan met waterstofverbranding | On track | Q4/2025 |
| Luchtvaart in Transitie (LiT) | Gedetailleerd ontwerp van de ADR fase van het elektrische aandrijfsysteem op basis van waterstof-brandstofcellen | On track | Q4/2025 |
| Luchtvaart in Transitie (LiT) | Denktank “Flying Vision” operationeel | On track | Q4/2025 |
| Programma Natuur | Kwaliteitsverbeterende maatregelen in en rond Natura 2000-gebieden uitgevoerd | Delayed | Q2/2026 |
| Programma Natuur | Versneld natuurherstel door terreinbeherende organisaties | On track | Q2/2026 |
| Programma Natuur | Kwaliteitsverbetering riviernatuur en bermbeheer | On track | Q2/2026 |
| Programma Natuur | Acties die bijdragen tot de monitoring en ontwikkeling van een kennisbasis voor het Programma Natuur | On track | Q2/2026 |
| Saneringsregeling Varkenshouderijen | Aantal beëindigde varkenshouderijlocaties | Fulfilled | Q2/2023 |
| Quantum Delta NL | Quantum Delta NL opgezet | Fulfilled | Q4/2021 |
| Quantum Delta NL | Quantum Delta NL | Completed | Q2/2026 |
| AI Ned | Toekenning van beurzen | Completed | Q1/2024 |
| AI Ned | ELSA AI-onderzoekslaboratoria operationeel | On track | Q4/2025 |
| AI Ned | Subsidies uitbetaald voor O&O-projecten | On track | Q4/2025 |
| AI Ned | Implementatie van AI-leergemeenschappen | On track | Q1/2026 |
| Digitaliseringsimpuls Onderwijs NL | Een enkel platform voor toegang tot digitaal leermateriaal gecreëerd en operationeel en digitale-identiteitsoplossing voor lerende in gebruik. | On track | Q4/2025 |
| Digitaliseringsimpuls Onderwijs NL | Onderwijs - en leercentra operationeel | On track | Q4/2025 |
| Digitale Infrastructuur Logistiek (DIL) | Basisdata-infrastructuur ontwikkeld | Completed | Q4/2024 |
| Digitale Infrastructuur Logistiek (DIL) | Grotere digitale paraatheid in de logistieke sector | On track | Q4/2025 |
| Digitale Infrastructuur Logistiek (DIL) | Levende laboratoria voltooid | Completed | Q2/2026 |
| European Rail Traffic Management System (ERTMS) | ERTMS-planstudie Kijfhoek-Belgische grens voltooid | Fulfilled | Q4/2022 |
| European Rail Traffic Management System (ERTMS) | ERTMS-planstudie voor het baanvak Noord-Nederland voltooid | Fulfilled | Q1/2023 |
| European Rail Traffic Management System (ERTMS) | Aantal GSM-R-masten operationeel voor ERTMS | On track | Q2/2026 |
| European Rail Traffic Management System (ERTMS) | Logistieke systemen aangepast aan ERTMS | On track | Q2/2026 |
| European Rail Traffic Management System (ERTMS) | Central Safety System operationeel | On track | Q2/2026 |
| Veilige, slimme en duurzame mobiliteit (VSDM) | Intelligente verkeersregelinstallaties | On track | Q2/2026 |
| Veilige, slimme en duurzame mobiliteit (VSDM) | Prioritaire veiligheidsdiensten | Completed | Q1/2025 |
| Veilige, slimme en duurzame mobiliteit (VSDM) | Digitale infrastructuur voor toekomstbestendige mobiliteit (DITM) | On track | Q2/2026 |
| Veilige, slimme en duurzame mobiliteit (VSDM) | Dataset beschikbaar op het Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata | Completed | Q2/2026 |
| Intelligente wegkantstations (iWKS) | Aantal geïnstalleerde intelligente wegkantstations | Fulfilled | Q4/2023 |
| Intelligente wegkantstations (iWKS) | Uiteindelijk aantal geïnstalleerde aanvullende intelligente wegkantstations | Delayed | Q2/2026 |
| Intelligente wegkantstations (iWKS) | Uiteindelijk aantal geïnstalleerde en functionerende intelligente wegkantstations | Delayed | Q2/2026 |
| Informatiemanagement Overheid (WOO) | Inwerkingtreding van de Wet Open Overheid | Fulfilled | Q2/2022 |
| Informatiemanagement Overheid (WOO) | Publicatie van bijgewerkte actieplannen ter verbetering van het informatiemanagement | Fulfilled | Q4/2022 |
| Informatiemanagement Overheid (WOO) | Documenten beschikbaar op een platform | On track | Q2/2026 |
| Vernieuwing IT-infrastructuur bij het Ministerie van Defensie | Uitgevoerde acties voor de cyberbeveiliging | Completed | Q1/2024 |
| Vernieuwing IT-infrastructuur bij het Ministerie van Defensie | Burgerpersoneel van het ministerie van Defensie dat op afstand werkt via een beveiligd netwerk | Completed | Q4/2024 |
| Vernieuwing IT-infrastructuur bij het Ministerie van Defensie | Netwerken verbeterd en migratie naar nieuwe IT-infrastructuur voltooid | Not Completed | Q3/2025 |
| Vernieuwing IT-infrastructuur bij het Ministerie van Defensie | Burgerpersoneel van het ministerie van Defensie met toegang tot aanvullende voorzieningen voor veilig werken op afstand | Completed | Q1/2026 |
| Digitalisering strafrechtketen | Digitaal portaal voor formele communicatie in strafprocedures operationeel | Fulfilled | Q1/2023 |
| Digitalisering strafrechtketen | Digitale verwerking van gevallen van veelvoorkomende criminaliteit operationeel | Fulfilled | Q4/2023 |
| Leegwaarderatio | Inwerkingtreding van wetgeving tot verhoging van de leegwaarderatio | Fulfilled | Q1/2023 |
| Belastingvrijstelling afschaffen eerste woning | Inwerkingtreding van wetgeving tot uitfasering, in twee tappen, van de belastingvrijstelling voor schenkingen ter financiering van de aankoop van een woning. | Fulfilled | Q1/2024 |
| Regie op de aanbodzijde van de woningmarkt | Overeenkomsten tussen de rijksoverheid en de provincies over de realisatie van 900 000 nieuwe woningen. | Fulfilled | Q4/2022 |
| Regie op de aanbodzijde van de woningmarkt | Overeenkomsten tussen provincies en gemeenten over de realisatie van 900 000 nieuwe woningen. | Fulfilled | Q2/2023 |
| Regie op de aanbodzijde van de woningmarkt | Systeem voor monitoring van de uitvoering van overeenkomsten met gemeenten gelanceerd | Fulfilled | Q3/2023 |
| Regie op de aanbodzijde van de woningmarkt | Inwerkingtreding van de wet tot verstelling van de aanvullende maatregelen van de staat om overeenkomsten inzake de bouw van nieuwe woningen te doen naleven | Not Completed | Q2/2025 |
| Aanscherping inkomensafhankelijke hogere huurverhoging | Inwerkingtreding van wetgeving tot verhoging van de maximale jaarlijkse huurverhoging voor huurders met een middelhoog tot hoog inkomen die in een sociale woning wonen | Fulfilled | Q1/2022 |
| Versnellen proces procedures bij het realiseren van woningbouw | Brief aan het parlement over knelpunten in het planningsproces met mogelijke oplossingen gepubliceerd | Fulfilled | Q4/2022 |
| Versnellen proces procedures bij het realiseren van woningbouw | Acties om het planningsproces voor huisvestingsprojecten te versnellen | Fulfilled | Q1/2024 |
| Woningbouwimpuls (WBI) | Bouwwerkzaamheden (punt 1) | Completed | Q4/2024 |
| Woningbouwimpuls (WBI) | Bouwwerkzaamheden (punt 2) | Delayed | Q4/2025 |
| Woningbouwimpuls (WBI) | Bouwwerkzaamheden (punt 3) | Delayed | Q2/2026 |
| Woningbouwimpuls (WBI) | Uitgevoerde klimaatadaptatiemaatregelen | On track | Q2/2026 |
| Duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) | Inwerkingtreding van de verordening tot vaststelling van de renovatie-subsidieregeling | Fulfilled | Q2/2022 |
| Duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) | Som van de jaarlijkse vermindering van de C02-uitstoot(in Kton) als gevolg van alle goedgekeurde renovatie- en energie-efficiëntie-ingrepen die in het kader van de regeling worden gesubsidieerd | Completed | Q1/2025 |
| Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) | Gesubsidieerde interventies op het gebied van duurzame energie en energiebesparing | Completed | Q1/2025 |
| Zelfstandigenaftrek | Inwerkingtreding van de wet tot verlaging van de belastingaftrek voor zelfstandigen | Fulfilled | Q1/2023 |
| AOV ZZP | Bekendmaking in de Staatscourant van de wet tot instelling van een verplichte arbeids-ongeschiktheids-verzekering voor zelfstandigen | Delayed | Q1/2026 |
| AOV ZZP | Brief aan het parlement over de stand van de uitvoering van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering | Delayed | Q2/2026 |
| Pensioenhervorming | Inwerkingtreding van de wet tot hervorming van de tweede pijler van het pensioenstelsel | Fulfilled | Q1/2023 |
| Pensioenhervorming | Plannen voor de overgang naar een nieuw pensioenstelsel afgerond en gepubliceerd | Completed | Q1/2025 |
| Pensioenhervorming | Uitvoeringsplannen van pensioenfondsen afgerond en gepubliceerd | On track | Q1/2026 |
| Aanpak schijnzelfstandigen | Aan het parlement gepresenteerd actieplan om het aantal schijn zelfstandigen terug te dringen | Fulfilled | Q4/2022 |
| Aanpak schijnzelfstandigen | Bekendmaking in de Staatcourant van een wet tot wijziging van de definitie van het begrip arbeidsrelatie | Not completed | Q1/2025 |
| Aanpak schijnzelfstandigen | Handhavingsmoratorium op de Wet deregulering beoordeling arbeid relaties opgeheven | Completed | Q1/2025 |
| Nederland Leert Door | Loopbaanadvies ter ondersteuning van individuele personen | Fulfilled | Q3/2020 |
| Nederland Leert Door | Vaardigheidstraining ter ondersteuning van individuele personen | Fulfilled | Q4/2022 |
| Nederland Leert Door | Sectorale maatwerktrajecten ter ondersteuning van de overgang naar werk | Fulfilled | Q2/2023 |
| Nederland Leert Door | onafhankelijke evaluatie van de sociaaleconomische gevolgen van de subsidieregelingen in het kader van "Nederland Leert Door" | Completed | Q4/2024 |
| Onderwijslab AI | Geselecteerde projecten ter bevordering van innovatieve digitale educatieve oplossingen | Completed | Q2/2024 |
| Onderwijslab AI | Projecten ter bevordering van innovatieve digitale educatieve oplossingen voltooid | Delayed | Q4/2025 |
| Onderwijslab AI | Levering van twee producten met Technology Readiness Level 6 | On track | Q4/2025 |
| Ondersteuning nieuwkomers | Steun aan scholen in het primair en voortgezet onderwijs om nieuwkomers extra te ondersteunen | Fulfilled | Q4/2023 |
| Leerlingen laatste jaar | Lancering van een onlineplatform ter ondersteuning van leerlingen in het laatste jaar van het voortgezet onderwijs | Fulfilled | Q4/2021 |
| Leerlingen laatste jaar | Steun aan schoolbesturen om leerlingen in het laatste jaar van het voortgezet onderwijs extra te ondersteunen | Fulfilled | Q4/2022 |
| Devices | Aantal ter beschikking gestelde digitale apparaten | Fulfilled | Q4/2021 |
| Tijdelijke extra capaciteit voor de zorg | Nationale zorgreserve opgezet | Completed | Q4/2024 |
| IC-opschaling | Aantal ziekenhuizen dat faciliteiten voor bestaande vaste bedden en flexibele bedden heeft aangepast | Fulfilled | Q4/2023 |
| IC-opschaling | Opleiding van ziekenhuispersoneel | Fulfilled | Q4/2023 |
| SET COVID-19 | Aantal toegekende subsidies | Fulfilled | Q4/2022 |
| Health RI | Ondersteuningssystemen voor onderzoekers operationeel-servicedesk | Fulfilled | Q4/2022 |
| Health RI | Routekaart voor FAIR-data (ervoor zorgen dat data vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar zijn) vastgesteld | Fulfilled | Q4/2023 |
| Health RI | Operationeel gegevensportaal | Fulfilled | Q4/2023 |
| Belastingbeleid | Inwerkingtreding van een wet tot instelling van een bronbelasting | Fulfilled | Q1/2024 |
| Belastingbeleid | Aan het parlement toegezonden brief over het monitoren van de gevolgen van de wijzigingen van het fiscaal beleid | On track | Q4/2025 |
| Tegengaan mismatches zakelijkheidsbeginsel | Inwerkingtreding van de wet die mismatches bij de toepassing van het zakelijkheidsbeginsel aanpakt | Fulfilled | Q1/2022 |
| Voorkomen vrijstelling specifieke renteaftrekbeperking | Inwerkingtreding van wijzigingen van de wet op de vennootschapsbelasting om een einde te maken aan de vrijstelling van de betaling van belastingen op negatieve rente en positieve valutaresultaten. | Fulfilled | Q1/2021 |
| Beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling | Inwerkingtreding van wijzigingen van de wet op de vennootschapsbelasting die de belastingvrij stelling op grond van liquidatie- en stakingsverliezen beperken | Fulfilled | Q1/2021 |
| Beperking verliesverreking | Inwerkingtreding van wijzigingen van de wet op de vennootschapsbelasting die de verliesverrekening beperken | Fulfilled | Q1/2022 |
| Anti-witwasbeleid | Verhoging van het aantal voltijdsequivalenten van de Financial Intelligence Unit | Completed | Q4/2024 |
| Anti-witwasbeleid | Inwerkingtreding van een wet die een limiet voor contante betalingen invoert | Not completed | Q1/2025 |
| Audit & Control | Register voor audit en controle informatie voor het monitoren van de uitvoermg van de herstel- en veerkrachtfaciliteit | Fulfilled | Q1/2023 |
| Audit & Control | Inwerkingtreding van het ministerieel besluit tot wijziging van het statuut van de Auditdienst Rijk | Fulfilled | Q4/2022 |
| Audit & Control | Inwerkingtreding van een ministerieel besluit tot wijziging van het organisatiebesluit tot vaststelling van de programmadirectie Herstel- en Veerkracht | Fulfilled | Q4/2022 |
| Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) | Gesubsidieerde interventies op het gebied van duurzame energie en energiebesparing | Completed | Q2/2024 |
| Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) | Gesubsidieerde interventies op het gebied van duurzame energie en energiebesparing | Completed | Q1/2025 |
| Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) | Gesubsidieerde interventies op het gebied van duurzame energie en energiebesparing | Completed | Q1/2025 |
| Energiehervormingspakket | Inwerkingtreding van een besluit van de Autoriteit Consument en Markt tot wijziging van de elektriciteitsnetcode | Fulfilled | Q4/2022 |
| Energiehervormingspakket | Inwerkingtreding van een ministerieel besluit tot vaststelling van het prioriteitskader voor investeringen in elektriciteitsnetwerken | Fulfilled | Q2/2023 |
| Energiehervormingspakket | Afronding van 12 'Provinciale meerjarenprogramma's voor energie- en klimaatinfrastructuur 2.0'. | Completed | Q2/2025 |
| Energiehervormingspakket | Inwerkingtreding van een wet tot wijziging van de Wet milieu en ruimtelijke ordening | On track | Q4/2025 |
| SectorplanPlus | Financiële kaders die opleiding in de gezondheidszorg mogelijk maakt | Completed | Q4/2024 |
| SectorplanPlus | Aantal personen dat deelneemt aan het programma voor beroepsonderwijs en "on the job training" | Completed | Q4/2025 |
| Pensioenhervorming | Goedgekeurde besluiten over de overdracht van pensioenvermogen van polishouders naar het nieuwe pensioenstelsel | On track | Q2/2026 |
| Scholingsbudget WW | Inwerkingtreding van de begrotingswet | Fulfilled | Q4/2023 |
| Scholingsbudget WW | Financiering van opleidingsprogramma's voor de bij- en omscholing van WW-gerechtigden | On track | Q2/2026 |