| Bijlage nummer | 2 |
| --- | --- |
| Horend bij | Tweede halfjaarbericht politie |

Stand van zaken Informatievoorziening en ICT

In onderstaande paragrafen wordt teruggeblikt op de hoofdlijnen van de informatievoorziening (hierna: IV)-ontwikkelingen bij de politie. Na enkele actualiteiten wordt ingegaan op de onderwerpen IV-vernieuwing, continuïteit en wet open overheid.

Ook de IV-kolom stond het eerste halfjaar in het teken van de (voorbereidingen voor de) NAVO-top. Er is een veelheid aan maatregelen geïmplementeerd om de weerbaarheid van onze digitale omgeving zo goed als mogelijk vorm te geven. Dit betrof zowel technische, als organisatorische, maatregelen. De politie kijkt met een tevreden gevoel terug op ieders inzet en de gerealiseerde resultaten.

In juli is het Openbaar Ministerie getroffen door een ernstige verstoring en de impact hiervan op de (al dan niet digitale) politieprocessen heeft de politie de afgelopen periode flink beziggehouden. Vanuit de politie is (IV-)ondersteuning geboden aan het Openbaar Ministerie, onder meer door het leveren van werkplekken.

In het vorige Halfjaarbericht Politie is ingegaan op de doorlichting van de informatievoorziening door EY. Er is een programmaorganisatie opgezet om de bevindingen uit de eindrapportage op te pakken. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij reeds lopende verbetertrajecten. De duurzame borging van verbeteringen is binnen dit programma een belangrijke component. Monitoring op realisatie en borging is ingeregeld, zodat de voortgang kan worden bewaakt.

IV-vernieuwing

De politie boekt voortgang op de grote IV-programma’s en -projecten, maar kent ook knelpunten. Vrijwel alle IV-programma’s hebben te maken met het risico op uitloop van trajecten vanwege de druk op de beschikbare capaciteit, kennis en kunde, mede als gevolg van de besparingsopdracht bij de politie en het toepassen van de wet DBA.

Enkele bijzonderheden worden hieronder toegelicht.

Vervanging Financieel Management Systeem (FMS+)

Als onderdeel van het grote programma Modernisering IV Bedrijfsvoering werkt de politie aan FMS+: het gefaseerd vervangen van de huidige systemen voor financieel beheer en management, inkoop- en contractmanagement, logistiek- en middelenbeheer en portfolio- en projectmanagement.

De eerste helft van dit jaar heeft in het teken gestaan van voorbereidingen op de Europese Aanbesteding van de Integratie Beheer partij. Er is inmiddels een partij

Geselecteerd en het contract is definitief gegund. Ook heeft de afgelopen maanden toetsing plaatsgevonden op FMS+ door het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT). Het advies van AcICT en de opvolging daarvan ontvangt uw Kamer separaat.

Programma Vernieuwing Interceptie (PVI)

De landelijke uitrol van het nieuwe tapsysteem nadert het einde. Het programma PVI  bezig met het afronden en overdragen van de werkzaamheden naar de lijnorganisatie. Per 1 oktober is decharge verleend van de opdrachtgever.

Summ-IT

Summ-IT is het belangrijkste systeem voor de opsporing en helpt bij het vastleggen en analyseren van gegevens door 20.000 gebruikers binnen de politie en bijzondere opsporingsdiensten. De leverancier heeft aangegeven dat de tarieven voor Summ-IT flink verhoogd moeten worden om de ondersteuning van Summ-IT voort te kunnen zetten. Er is overeengekomen dat de politie eigenaar wordt van de broncode van Summ-IT 7 en de KMAR van Summ-IT 8. Met de bijzondere opsporingsdiensten zijn afspraken gemaakt over de overname en het eigenaarschap van Summ-IT.

Programma Vernieuwend Registreren (PVR)

PVR realiseert een stabiele en duurzame operationele registratieve voorziening voor de politie. De opdracht is om de 12 operationele registratieve (legacy)applicaties te vernieuwen en verder te digitaliseren binnen de applicatie RAPP – Registratieve Applicatie Politie Processen - en daarmee te vervangen. De afgelopen periode is weer nieuwe functionaliteit in productie gebracht. Op het gebied van functionaliteit zijn de nieuwe acties ‘Machtiging binnentreden’ en ‘Binnentreden’ nu beschikbaar in RAPP alsmede het kunnen afschermen van gegevens van een slachtoffer, aangever en getuige op het proces verbaal in verband met nieuwe wetgeving vanaf 1 juli jl. Ook is er veel tijd ingezet op onderhoud en beheer.

Continuïteit

Servicedesk ICT

In de eerste 7 maanden van dit jaar was het aantal geregistreerde meldingen hoger dan dezelfde periode in 2024. Deze stijging is vooral veroorzaakt door de NAVO-top. Het betrof bijvoorbeeld vaak verzoeken om hulp bij het instellen van smartphones door veel vervangingsaanvragen in voorbereiding op de NAVO-top. Ook maatregelen voor cyberveiligheid vanwege de NAVO-top, zoals vaker inloggen en/of aanmelden en licentiecontrole veroorzaakten een hoger aanbod.

PRIO-1 verstoringen

Een verstoring wordt als een PRIO-1 verstoring gemarkeerd als het een dienst met serviceprofiel hoog betreft en de impact en urgentie van de verstoring ook beiden hoog zijn. Ten opzichte van 2024 ligt het aantal PRIO-1 verstoringen flink hoger (379 t.o.v. 201). Een groot deel betreft de Basisvoorziening Identiteitsvaststelling (BVID). De redenen voor de verstoringen zijn divers van aard en hier is aandacht voor in de strafrechtketen. 80% van alle PRIO-1 verstoringen is op tijd afgehandeld en daarmee is voldaan aan de norm van de SLA.

Wet open overheid

In het kader van de Wet open overheid (Woo) zijn in het eerste kwartaal van 2025 bij de politie 14 extra fte’s gestart voor afhandeling van Woo-verzoeken. Daarnaast is de politie gestart met de maandelijkse publicatie van een klachtoordelenoverzicht op politie.nl, daarmee vooruitlopend op de wettelijke verplichting van actieve openbaarmaking. Het kost extra inspanning om de juiste kennis en capaciteit op specifieke rollen in te vullen en te behouden, mede in het licht van de recente bezuinigingen en de wet DBA. Grotendeels lukt dit, maar dit blijft een risico.

Kamerstukken II 2024/25, 29628, nr. 1277